СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛЧАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Одиннадцатое заседание

РЕШЕНИЕ № 42

г. Волчанск                                                                                                             от 28.08.2019 г.

О готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Волчанского городского округа к отопительному сезону 2019-2020 гг.

Заслушав информацию Ю.П. Клементьевой, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа, о готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Волчанского городского округа к отопительному сезону 2019-2020 гг., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

Информацию Ю.П. Клементьевой, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа, о готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Волчанского городского округа к отопительному сезону 2019-2020 гг., принять к сведению (прилагается).

Глава Волчанского                                                                             Председатель Волчанской

городского округа                                                                              городской Думы

А.В. Вервейн                                                                                  А.Ю. Пермяков

Информация о готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Волчанского городского округа к отопительному сезону 2019-2020 гг.

Для подготовки к отопительному сезону 2019-2020 гг. администрация Волчанского городского округа продолжает работу по замене ветхих и аварийных участков водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (в 2017 году заменено 12,7 км сетей, в 2018 году 20,6 км, на 2019 год к замене запланировано еще 8,6 км сетей). Проведена реконструкция водовода от насосной станции № 2 подъема до насосной станции № 3 подъема участка водоснабжения, отвечающего за подачу питьевой воды в город, теперь работа ведется по замене водовода к южной части города. В период 2019-2020 гг. планируется также завершить новое строительство станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, которые расположатся в южной части по ул. Советская, 28б, с блочными очистными сооружениями, позволяющими удобно эксплуатировать их автоматизированным способом и обслуживать с длительным сроком службы, повысить до нужных показателей степень очистки, исключить внешние загрязнители (шум, запах) при работе.

В южной части города к 4-м многоквартирным домам были подведены сети для централизованного теплоснабжения жилых помещений. В северной части города к 5-ти многоквартирным домам подведены сети горячего водоснабжения, в настоящее время осуществляется подключение квартир к ГВС.

В период 2018-2019 гг. в были запущены в пуско-наладочном режиме 3 новые блочно-модульные котельные с подводящими газопроводами, 2 из которых предназначены для отопления южной части города и 1 – для теплоснабжения начальной школы № 23. В текущем году построен газопровод к индивидуальным жилы дом по улицам Молодежная, Талицкая, переулок Талицкий. Ведется проектирование по реконструкции межпоселкового газопровода от ГРС ул. Нагорная до поселка Вьюжный.

В соответствии графиками работ проводят ревизию и ремонт своих газовых и электрических сетей ОАО МРКС-Урала, АО ГАЗЭКС. Также все организации и предприятия города в соответствии утвержденными планами мероприятий осуществляют работы по подготовке зданий, оборудования к отопительному сезону. Идет подготовка социальной сферы с устройством дорожных покрытий, освещения улиц и выполнения мероприятий для маломобильных групп населения, в образовательных учреждениях осуществляются текущий ремонт по замене оконных блоков в здании школы, капитальный ремонт крыши детского сада.

По плану мероприятий МУП «ВТЭК», являющегося единственной на территории ресурсоснабжающей организацией, предусмотрено 140 мероприятий по подготовке к отопительному периоду объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В Настоящее время мероприятия выполнены на 90%.

В целом, готовность жилфонда, соцобъектов и инженерной инфраструктуры составляет 90%.

19.08.2019 года состоялась первая приемка совместно с Ростехнадзором школы № 23, администрацией подготовлен положительный акт готовности объекта к отопительному периоду. Планово продолжается приемка остальных объектов к работке в отопительном сезоне 2019-2020 гг.

Ресурсоснабжающей организацией МУП «ВТЭК» 13.08.2019 года направлены на утверждение в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области нормативы запаса топлива на теплоисточниках. Также активно ведется работа по снятию замечаний, выданных Ростехнадзором, большая часть из которых устранена. Ранее, в основном это были замечания в отношении уже не действующей котельной.

Для погашения задолженности ведется претензионно-исковая работа. В 2019 году подано 552 заявления на сумму задолженности 13465,2 тыс.руб., из которых взыскано – 5544,7 тыс.руб. По итогам совещания в прокуратуре              г. Карпинска 16.08.2019 года администрацией предложено отделу УФССП по                   г. Карпинску совместно организовать работу по должникам, в отношении которых неоднократно прекращено производство по исполнительным листам в целях активизации собираемости задолженности с населения. В ближайщее время в администрации будет принят нормативный акт о создании межведомственной комиссии по работе с образованной задолженностью от населения и юридических лиц, с привлечением в том числе соцполитики для решения проблем в отношении неработоспособного населения.

Задолженность за ТЭР в настоящее время у МУП «ВТЭК» составляет 56793,9 тыс.руб. (перед АО Уралсевергаз – 23517,7 тыс.руб., перед АО «ГАЗЭКС» - 117,3 тыс.руб., перед ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» - 33158,9 тыс.руб.). В 2018 году была выплачена задолженность за ТЭР в размере 3034,0 тыс.руб., весной 2019 года в размере 12000,0 тыс.руб.