ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ НАКАЗОВ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ВОЛЧАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА 2015 ГОД

| № п/п | Ф.И.О депутата, от которого поступили наказы | Содержание наказа избирателей | Сроки исполнения мероприятия | Предполагаемый источник финансирования | Предполагаемый объем финансирования (тыс. рублей) | Муниципальная программа, в которую предлагается внести изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снигирева С.Г. | Строительство жилья в поселке Вьюжный | 2015-2020 | Федеральный, областной, местный бюджеты Средства внебюджетных источников | 2015 – 1459,4 т.р. 2016 – 2031,5 т.р. 2017 – 1589,1 т.р. 2018 – 1367,8 т.р. 2019 – 1367,8 т.р. 2020 – 1367,8 т.р. | Муниципальная программа Волчанского городского округа «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Волчанского городского округа на 2015-2020 годы» |
| 2 | Снигирева С.Г. | Ремонт улицы Луговая в поселке Вьюжном | 2015 | Местный бюджет | Если текущий ремонт – в 2015году (отсыпка, исправление профиля – порядка 150 тыс.). Если реконструкция с устройством асфальтового покрытия - откладывается на неопределенный срок в связи с недостатком средств: от 500 т.р. – разработка проекта реконструкции автодороги; 7,2 млн руб. - производство работ. | Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий Волчанского городского округа до 2018 года» |
| 3 | Снигирева С.Г. | Капитальный ремонт улицы М.Горького с восстановлением тротуаров для пешеходов | 2015-2017 | Областной, местный бюджеты | Откладывается на неопределенный срок (разработка проекта от 1 млн руб; производство работ – порядка 25 млн руб) Проблемы с предоставлением документов по отводу земель (схема планировки) – без этого положительное заключение госэкспертизы не дадут, отбор в Минтрансе не пройти, субсидии не получить((( | Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий Волчанского городского округа до 2018 года» |
| 4 | Снигирева С.Г. | Грейдирование и отсыпка улиц частного сектора: ул.Новая, Нагорная | 2015 | Местный бюджет | В плановом порядке | Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий Волчанского городского округа до 2018 года» |
| 5 | Снигирева С.Г. | Ремонт улицы Почтовая | 2015-2017 | Областной, местный бюджеты | На капитальный ремонт не хватает средств ( от1 млн – разработка проекта; порядка 27 млн – производство работ;) В 2015 можно провести неотложные мероприятия в рамках текущего ремонта (ямочный ремонт отдельный мест (картами), отсыпка) | Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий Волчанского городского округа до 2018 года» |
| 6 | Пермяков А.Ю. | Устройство твердого покрытия (автомобильный проезд шириной 4м) на городском кладбище на проезде на территории новых захоронений | 2015-2017 | Местный бюджет | На территории новых захоронений не оформлены земли, следует в 2015 году отвести. Стоимость работ – от 200 руб за 1м.кв – отсыпка щебнем ; от 1200 руб за 1 кв м асфальтирование. Необходимо уточнить месторасположение проезда и объемы работ | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Волчанском округе до 2020 года» |
| 7 | Пермяков А.Ю. | Покраска мусорных контейнеров во всех дворах | 2015 | Местный бюджет | 2015 – 50,0 т.р. 2016 – 50,0 т.р. 2017 – 50,0 т.р. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Волчанском округе до 2020 года» |
| 8 | Пермяков А.Ю. | Озеленение деревьями, кустарниками со стороны домов ул.Краснотурьинская дом № 24, пр.Комсомольский проспект дом № 6, дом № 13 | 2015 | Местный бюджет | Без финансирования | В рамках городских субботников силами молодежной Думы, партийных активистов. |
| 9 | Пермяков А.Ю. | Строительство тротуара в районе дома № 6 пр.Комсомольский | 2017 | Местный бюджет | 300,0 т.р. (подготовка основания, отсыпка щебнем, укладка плит ЖБИ б/у | «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий Волчанского городского округа до 2018 года» |
| 10 | Пермяков А.Ю. | Ремонт кирпичного забора Комсомольского парка вдоль ул.Карпинского, деревянных заборов ул.Первомайская, ул.Советская, ул.Карпинского | 2015-2017 | Местный бюджет | 2015 – 100,0 т.р. 2016 – 100,0 т.р. 2017 – 100,0 т.р. Забор Комсомольского парка в планах демонтировать и установить новый облегченный из металлических секций, или комбинированный, с кирпичным цоколем | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Волчанском округе до 2020 года» |
| 11 | Маловцев Н.А. | Горячее водоснабжение дома ул.Кооперативная дом 20 | 2015-2017 | Местный бюджет | Отсутствует протокол собрания -согласия жильцов дома. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Волчанском округе до 2020 года» |
| 12 | Маловцев Н.А. | Асфальтирование пешеходной дорожки кв.№ 8 | 2016 | Местный бюджет | 1 дорожка Ориентировочная стоимость работ - 300 т.р. (исправление профиля основания с добавлением щебня, устройство асфальтового покрытия – 5 см, оконтурить просмоленной бортовой доской) | «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий Волчанского городского округа до 2018 года» |
| 13 | Делибалтов И.В. | Уличное освещение ул.Новая | 2015 | Местный бюджет | Необходима разработка проекта уличного освещения с установкой метал. опор, т.к. существующие опоры принадлежат МРСК. В 2015 году планируется реализация проекта по пос.Кулацкий и району Труда, Гоголя, Шевченко | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Волчанском округе до 2020 года» |
| 14 | Делибалтов И.В. | Отсыпка проулка между улицами Садовая и Северная | 2015 | Местный бюджет | В плановом порядке в 2015 году, необходимо уточнить объемы работ | «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий Волчанского городского округа до 2018 года» |
| 15 | Бурнин А.Г. | Отремонтировать участки проезжей части и тротуаров ул.Социалистическая, которые подтапливаются, затрудняя передвижение граждан | 2015-2017 | Местный бюджет | В рамках текущего ремонта в 2015 году; необходимо уточнить объемы работ | «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий Волчанского городского округа до 2018 года» |