СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Девятое заседание

РЕШЕНИЕ № 94

г. Волчанск                                                                                            26.09.2013 г.

О ходе выполнения муниципальной целевой программы

«Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ для газификации муниципального образования Волчанский городской округ» на 2010 – 2015 гг.»

Заслушав информацию специалиста I категории (архитектора) отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа Кобуз О.И. о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ для газификации муниципального образования Волчанский городской округ» на 2010 – 2015 г.г.» в 2013 году, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

Информацию о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ для газификации муниципального образования Волчанский городской округ» на 2010 – 2015 г.г.» в 2013 году принять к сведению (Прилагается).

| Глава Волчанского городского округа А.В. Вервейн | Председатель Волчанской городской Думы А.Ю. Пермяков |
| --- | --- |

О ходе выполнения муниципальной целевой программы

«Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ для газификации

муниципального образования Волчанский городской округ» на 2010 – 2015 г.г.»

в 2013 году

Муниципальная целевая программа «Разработка проектно-сметной документации для газификации муниципального образования Волчанский городской округ» на 2010 – 2015 г.г. утверждена Решением Волчанской городской Думы 16.10.2009 г. № 101, (дополнения и изменения утверждены Решениями Волчанской городской Думы 23.09.2010 г. № 78, 24.02.2012 г. № 35).

В 2013 году при плане 4807,0 тысяч рублей на выполнение мероприятий муниципальной целевой программы использованы средства в размере 1587,8 тысяч рублей, в том числе:

| Объект | План, тысяч рублей | Факт, тысяч рублей | % выполнения плана | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение строительно-монтажных работ на объекте газоснабжения «Расширение газовых сетей поселка Вьюжный МО Волчанский городской округ» | 144,0 | 0 | 0 |  |
| Выполнение строительно-монтажных работ на объекте газоснабжения «Строительство подземного газопровода высокого давления и ГРП для газификации МОУ СОШ № 31» | 355,0 | 0 | 0 |  |
| Выполнение работ по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объектов газоснабжения «Внутрипоселковый газопровод в северной части города Волчанска (кв. 28-84)», «Внутрипоселковоый газопровод в северной части города Волчанска (кв. 28-84)» (дополнение к проекту) | 1308,0 | 965,0 | 74 | Оплата задолженности за фактически выполненные работы 2010-2011 г.г. (пуск газа осуществлён 10.08.2012 г.) (В 2012 г. газифицировано 15 домов. Всего по объекту газифицировано 56 домов) |
| Строительство подземного газопровода высокого давления и газорегуляторного пункта для проектируемого здания городской бани, город Волчанск, ул. Садовая, 2Б, Свердловской области, включая оборудование котельной городской бани на 15 помывочных мест | 3000,0 | 180,8 | 6 | Оплата государственной экспертизы |
| Проектирование подземного газопровода высокого давления протяжённостью 1,4 км и надземного газопровода низкого давления протяжённостью 9,5 км – объект газоснабжения «Внутрипоселковый газопровод северной части города Волчанска, квартал 4, 5, 19-22, 46, 75-78» (Шевченко-пер. Шевченко-Труда-Гоголя-Молодёжная (чётная сторона)-Горького (от Молодёжной до Шевченко)-Мичурина (от Молодёжной до Шевченко)-Социалистическая (от Молодёжной до Шевченко)- Угольная (до Садовой), пер. М. Горького-Мичурина (от Кооперативной до Молодёжной)-Социалистическая (от Кооперативной до Молодёжной)-Садовая (16-28)-Молодёжная (нечётная сторона от Социалистической до Садовой) | 400 | 250,0 | 62 | Оплата инженерно-геодезических изысканий |
| Выполнение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объекта газоснабжения «Газопровод низкого давления от газораспределительного пункта до улицы Первомайская, город Волчанск» | 0 | 39,3 |  | Строительство муниципального участка наружного газопровода низкого давления протяженностью 44,5 м, проходящего по ул. Первомайская между жилыми домами № 15 и № 17 |
| «Газоснабжение 80-ти квартирного жилого дома, г. Волчанск, ул. Волчанская, 11» (II очередь строительства) | 0 | 152,7 |  | Завершение работ по газификации |
|  | 4807,0 | 1587,8 | 33 |  |

Специалист I категории (архитектор)

отдела ЖКХ, строительства и архитектуры

администрации Волчанского городского округа                                                                                                       Кобуз О.И.

# Text boxes

Приложение к

Решению Волчанской городской Думы

от 26.09.2013 г. № 94