СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛЧАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Восьмое заседание

РЕШЕНИЕ № 64

г. Волчанск                                                                                                  21.08.2014 г.

Об итогах реализации муниципальной целевой программы

«Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ для газификации муниципального образования Волчанский городской округ»     на 2010 – 2015 годы»

Заслушав информацию специалиста I категории (архитектора) отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа Пономаревой О. И. об итогах реализации муниципальной целевой программы «Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ для газификации муниципального образования Волчанский городской округ» на 2010 – 2015 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

- Информацию об итогах реализации муниципальной целевой программы «Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ для газификации муниципального образования Волчанский городской округ» на 2010 – 2015 годы» принять к сведению (прилагается).

- Утвердить отчет об итогах реализации муниципальной целевой программы «Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ для газификации муниципального образования Волчанский городской округ» на 2010 – 2015 годы».

- Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по промышленной политике, вопросам жилищно-коммунального и сельского хозяйства (Шмакова А. В.)

| Глава Волчанского городского округа А.В. Вервейн | Председатель Волчанской городской Думы А.Ю. Пермяков |
| --- | --- |

Приложение

к Решению Волчанской городской Думы

от 21.08.2014 года  № 64

Отчет об итогах реализации муниципальной целевой программы

«Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ

для газификации муниципального образования Волчанский городской округ»

Муниципальная целевая программа «Разработка проектно-сметной документации для газификации муниципального образования Волчанский городской округ» на 2010 – 2015 г.г. утверждена Решением Волчанской городской Думы 16.10.2009 г. № 101, (в редакции Решения Волчанской городской Думы от 23.12.2013 года № 126).

В период реализации программы с 2010 по 2013 год освоены средства в размере  6861,4 тыс. руб. средства местного бюджета и 6939,0 тыс. руб. средства областного бюджета, в том числе:

| Бюджет | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| Местный | 2112,0 | 2069,3 | 98,0 | 814,3 | 716,1 | 87,9 | 1678,8 | 2077,9 | 123,8 | 1998,5 | 1998,5 | 100 |
| областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7550,0 | 6939,0 | 91,9 |

В период действия программы введено 6,927 км распределительных газопроводов и газовых сетей.

Природным газом газифицировано: 27 индивидуальных жилых домов и 96 квартир в двух многоквартирных домах.

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Объём финан- рования, тыс. руб. | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Примечание |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  |
| Разработка проектно-сметной документации |
| 1. | Проектирование подземного газопровода высокого давления протяжённостью 1,4 км и надземного газопровода низкого давления протяжённостью 9,5 км – объект газоснабжения «Внутрипоселковый газопровод северной части города Волчанска, квартал 4, 5, 19-22, 46, 75-78» (Шевченко-пер. Шевченко-Труда-Гоголя-Молодёжная (чётная сторона)-Горького (от Молодёжной до Шевченко)-Мичурина (от Молодёжной до Шевченко)-Социалистическая (от Молодёжной до Шевченко)-Угольная (до Садовой), пер. М. Горького-Мичурина (от Кооперативной до Молодёжной)-Социалистическая (от Кооперативной до Молодёжной)-Садовая (16-28)-Молодёжная (нечётная сторона от Социалистической до Садовой) | 327,0 | - | 77,0 | - | 250,0 | Выполнены инженерно- геодезические изыскания |
| 2. | Проектирование надземного газопровода низкого давления протяженностью 13,0 км – объект газоснабжения «Строительство подземного газопровода высокого давления и ГРП для газификации котельной МОУ СОШ № 31» (Новая-Пушкина-Белинского-Шевченко (89-103)-Уральская-Угольная-Транспортная-Северная-Полевая-Садовая (3,5,7)-Базарная-Школьная-Пионерская (от пр. Комсомольский до Базарной)-Краснотурьинская (от пр. Комсомольский до Базарной)-Волчанская (от пр. Комсомольский до Базарной)-М.Горького (до ул. Школьная)-Первомайская-Коммунальная-Набережная) | 619,9 | 395,3 | 136,1 | 88,5 | - | Выполнены инженерно- геодезические изыскания, разработана проектно-сметная документация, получено заключение государственной экспертизы |
| 3. | Проектирование распределительного газопровода по объекту: «Расширение газовых сетей поселка Вьюжный МО Волчанский городской округ» | 50,5 | 50,5 | - | - | - | Проведение государственной экспертизы проектной документации |
| 4 | Проектирование распределительного газопровода по объекту: «Газификация жилых домов № 8,10 по ул. Почтовая в городе Волчанске» | 65,6 | - | - | - | 65,6 | Разработка проектно-сметной документации |
|  | ВСЕГО по разработке проектно-сметной документации: | 1063,0 | 445,8 | 213,1 | 88,5 | 315,6 |  |
| Проведение строительно-монтажных работ |
| 5. | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объекта газоснабжения «Газопровод низкого давления от газораспределительного пункта до улицы Первомайская, город Волчанск» | 530,6 | 358,5 | - | 132,8 | 39,3 | Получение заключения о достоверности сметной стоимости Выполнение строительно –монтажных работ, осуществлен пуск газа |
| 6. | Выполнение работ по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объектов газоснабжения «Внутрипоселковый газопровод в северной части города Волчанска (кв. 28-84)», «Внутрипоселковоый газопровод в северной части города Волчанска (кв. 28-84)» (дополнение к проекту) | 4312,9 | 1265,0 | 198,6 | 1770,7 | 1078,6 | Выполнены СМР, |
| 7. | Завершение работ по газификации объекта: «56-ти квартирный жилой дом по адресу: 624941, Свердловская область, город Волчанск, ул. Пионерская, 5» | 390,3 | - | 304,4 | 85,9 | - | Обследование вент каналов, приобретение и установка счетчиков, пуск газа, строительство, завершение работ по газификации |
| 8. | Строительство подземного газопровода высокого давления и газорегуляторного пункта для проектируемого здания городской бани, город Волчанск, ул. Садовая, 2Б, Свердловской области, включая оборудование котельной городской бани на 15 помывочных мест | 411,9 -м.б 6939,0 обл. б. | - | - | - | 411,9 -м.б 6939,0обл. б. | Получение положительного заключения гос экспертизы , выполнение СМР по газификации бани |
| 9. | «Газоснабжение 80-ти квартирного жилого дома, г. Волчанск, ул. Волчанская, 11» (II очередь строительства) | 152,7 | - | - | - | 152,7 | завершение работ по газификации |
|  | ВСЕГО по строительно-монтажным работам: | 5798,4 м. б. 6939,0 обл. б. | 1623,5 | 503,0 | 1989,4 | 1682,5 м.б 6939,0 обл. б |  |
|  | ВСЕГО по программе: | 6861,4- м.б. 6939,0 обл. б. | 2069,3 | 716,1 | 2077,9 | 1998,1 м.б 6939,0 обл. б |  |