СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Шестое заседание

РЕШЕНИЕ №  62

г. Волчанск                                                                                                     27.06.2013 г.

О ходе выполнения муниципальной целевой программы по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Волчанском городском округе за 2012 год

# В целях реализации Постановления Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1575 – ПП «О Программе по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Свердловской области на 2011-2015 годы» в соответствие с направлениями, основными мероприятиями и параметрами приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

Информацию о ходе выполнения муниципальной целевой программы по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Волчанском городском округе на 2012-2015 годы, утвержденную решением Волчанской городской Думы от 19.04.2012г. № 78 за 2012 год принять к сведению (прилагается).

Глава Волчанского                                                                   Председатель Волчанской

городского округа                                                                    городской Думы

А.В. Вервейн                                                                      А.Ю. Пермяков

Информация о ходе выполнения муниципальной целевой программы по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Волчанском городском округе на 2012-2015 годы за 2012 год

В Волчанском городском округе разработана комплексная муниципальная программа по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Волчанском городском округе на 2012-2015 годы, утвержденная Решением Волчанской городской Думы № 78 от 19.04.2012года.

Данная программа включает в себя ряд следующих программ:

1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» ВГО на 2012-2015 годы, утвержденная постановлением главы ВГО № 520 от 29.08.2011г.;

2. Обеспечение жильем молодых семей на территории Волчанского городского округа на 2011-2015 годы», утвержденная решением Волчанской городской Думы № 99 от 08.11.2010г.;

3. «Строительство и реконструкция жилых домов в Волчанском городском округе в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных  непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением главы ВГО № 452 от 09.08.2011г.;

4. «Обеспечение жильем граждан, проживающих в  сельской местности, в т.ч. молодые семьи и молодые специалисты в Волчанском городском округе на 2010-2012г.», утвержденная решением Волчанской городской Думы № 66 от 13.07.2009г.;

5. Создание системы обеспечения градостроительной деятельности органа местного самоуправления и разработки градостроительной документации муниципального образования Волчанский городской округ на 2006-2012г.г.», утвержденная решением Волчанской городской Думы № 68 от 19.08.2010г.;

6. Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры Волчанского городского округа на 2012-2015 годы», утвержденная постановлением главы Волчанского городского округа № 93 от 16.02.2012г.

1.  Программа «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры Волчанского городского округа на 2012-2015 годы», утвержденная постановлением главы Волчанского городского округа № 93 от 16.02.2012г.

| Наименование мероприятий: | Местный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| строительство городской бани в северной части г. Волчанска | 605,66 | 5634,0 |
|  | Итого: 6239,66 |
| оплата технологического присоединения резервного ввода электроэнергии в баню и котельной бани северной части города | 75,65 |  |
| Итого по мероприятиям | 681,30 | 5634,0 |

2. По программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории Волчанского городского округа на 2011-2015 годы» одной молодой семье была предоставлена социальная выплата на приобретение жилья на сумму 310 800 рублей, в переделах которой семьей на вторичном рынке была куплена квартира площадью 53,2 кв.м.

| Федеральный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 99, 46 | 133, 64 | 77, 70 |
| Итого: 310, 80 руб. |

Согласно программе планировалось предоставить соц. выплаты 2 семьям, по факту произвелась оплата 1 семье.

3. Название программы  «Строительство и реконструкция жилых домов в Волчанском городском округе в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных  непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» заменено названием «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на 2011-2015 годы постановлением главы ВГО от 02.07.2012г. № 420.

В 2012 году завершено строительство 2 очереди 80-квартирного дома по ул. Волчанская,11.

| Наименование мероприятий | местный бюджет, тыс. руб. | областной бюджет, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Завершение строительства 2 очереди 80- квартирного дома по ул. Волчанская,11 средства | 1911,0 | 34874,5 |
| Технический надзор за строительством фасадного газопровода жилого дома по ул. Волчанская 11 в г. Волчанске | 17,73 | 0 |
| Оплата по исполнительному листу № А60-55368/2011 от 29 февраля 2012 г. | 500,0 |  |
| Инженерно-геологические, буровые и лабораторные изыскания (кредиторская задолженность 2011года) | 195,14 |  |
| Радиологическое исследование земельного участка по улице Парковая, 4 в городе Волчанске Свердловской области | 6,95 |  |
| Получение заключения ценовой экспертизы на объект «Жилой дом улица Парковая,4 город Волчанск Свердловская | 93,37 |  |
| Итого: | 2724,20 | 34874,50 |

4. По программе «Обеспечение жильем граждан, проживающих в  сельской местности, в т.ч. молодые семьи и молодые специалисты в Волчанском городском округе на 2010-2012г.» осуществлены следующие мероприятия:

| Наименование мероприятий: | Средства местного бюджета, тыс. руб. | Средства областного бюджета, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| выплачена кредиторская задолженность по завершению строительства по ул. Луговая,12 | 79,93 |  |
| Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации по ул. Луговая,10а | 116,54 |  |
| Техническое подсоединение к наружным сетям жилого дома по ул. Луговая,10а, местный бюджет | 0,55 |  |
| Строительство жилого дома по ул. Луговая,10а |  | план – 1 105 000, факт – 0 |
| Итого: 197,01 | 0 |

5. В программу  «Создание системы обеспечения градостроительной деятельности органа местного самоуправления и разработки градостроительной документации муниципального образования Волчанский городской округ на 2006-2012г.г.» вносились корректировки, касающиеся финансирования. Исключили из программы 600 тыс. В 2012 году было использовано - 99 тыс. рублей на подготовку и утверждение правил землепользования и застройки.

| Наименование мероприятий | местный бюджет, тыс. руб. | областной бюджет, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Создание системы обеспечения градостроительной деятельности органа местного самоуправления и разработки градостроительной документации | 99,0 | 0 |

6. По программе «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» ВГО на 2012-2015 годы  постановлением главы ВГО от 09.07.2012г. были внесены изменения в название программы. Название «Развитие и модернизация объектов  коммунальной инфраструктуры» ВГО на 2012-2015 изменено на «Муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» ВГО на 2012-2015 г.».

Исполнение мероприятий:

| 1 | Модернизация сетей теплоснабжения | 2160,42 Местный бюджет 100,0 Средства предприятия | Ремонт надземных тепловых сетей магистраль «Старый город» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Неотложный ремонт напорного коллектора Южных очистных сооружений канализации | 1638,17 | Капитальный ремонт участка коллектора 860 м д150 замена чугунно-стального коллектора на пластик |
| 3 | Внедрение технологии очистки и обеззараживания питьевой воды с применением дезинфицирующего средства «Диоксид хлора и хлор» | 701,0 | Размещение на участке водоснабжения установки «Диоксид хлора и хлор» в опытном режиме работы |
| 4 | Модернизация водопроводных сетей | 226,2 | Замена на пластик участка по ул. Краснотурьинская, замена вводов в дома |
| 5 | Проектирование и строительство системы ГВС к жилым домам без полного благоустройства | 1985,24 | Строительство внешний и внутренних сетей гвс к жилому дому по ул.Кооперативная 5 |
| 6 | Модернизация тепловых сетей поселка Вьюжный | 1199,5- Средства местного бюджета 100,0- Средства предприятия | Прокладка 400 м. сетей теплоснабжения по ул.Луговая в современной теплоизоляции |
| 7 | Проектирование и строительство сетей теплоснабжения к жилым домам без полного благоустройства | 89,95 | Разработка проекта подведения сетей центрального теплоснабжения к 3-м домам: ул.Советская 13,15 и Октябрьская 27 |
| 8 | Техническое перевооружение газопроводов обвязки парового котла | 13,15 | Получение заключения ценовой экспертизы |
|  | Итого: | 8013,63 тыс. руб. - местного бюджета, 200 - тыс. руб. - средства предприятий |

## 7. В рамках национального проекта за счет средств федерального бюджета обеспечен жильем участник ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. Семья из пяти человек реализовала жилищный сертификат на сумму 3 332,7 тыс. рублей.

## Показатели экономической эффективности выполнения Программы

В 2012 году достигнуты следующие результаты:

1) ввод в эксплуатацию 2470 кв. метров общей площади жилья для расселения ветхого и аварийного фонда;

2) обеспечение жильем – 0 чел.  Ветеранов Великой отечественной войны, вставших на учет нуждающихся в жилье;

3) улучшение жилищных условий 15 семей, в том числе с использованием социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям, молодым семьям (в том числе на селе), отдельным категориям граждан, установленных федеральной целевой программой «Жилище» на 2011 - 2015 годы (граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами);

4) переселение из аварийного жилищного фонда 6 семей.

# Text boxes

Приложение  к Решению

Волчанской городской Думы

от 27.06.2013 г. N 62