СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛЧАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Восьмое заседание

РЕШЕНИЕ № 32

г. Волчанск                                                                                                                       26.06.2019 г.

Об информации о ремонте и реконструкции инженерных сетей

в Волчанском городском округе

Заслушав информацию  Докукина В.А., директора МКУ «Управление городского хозяйства» Волчанского городского округа, о ремонте и реконструкции инженерных сетей в Волчанском городском округе, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

Информацию Докукина В.А., директора МКУ «Управление городского хозяйства» Волчанского городского округа, о ремонте и реконструкции инженерных сетей в Волчанском городском округе принять к сведению (прилагается).

Глава Волчанского                                                                              Председатель Волчанской

городского округа                                                                               городской Думы

А.В. Вервейн                                                                                    А.Ю. Пермяков

Информация о ремонте и реконструкции инженерных сетей

в Волчанском городском округе.

В предыдущие 2 года в городском округе были произведены работы по капитальному ремонту участков наружных сетей, что позволило снизить потребление электроэнергии на 50% и потребление газа на 30%. Отмечено увеличение давления при подаче воды с участка водоснабжения в город, а также качество воды. Однако доля ветхих инженерных сетей ещё велика и нуждаются в капитальном ремонте. Поэтому было принято решение о продолжении капитальных ремонтов инженерных сетей на территории Волчанского городского округа.

В 2019 г. запланирован капитальный ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения  на участке от НС № 3 до камеры № 42 в г. Волчанске Свердловской области и на капитальный ремонт участка инженерных сетей холодного водоснабжения   и водоотведения по улицам М. Горького, Молодежная, Садовая в г. Волчанске Свердловской об.

Данные участки сетей построены  в  период с 1961 по 1979 годы и находятся в эксплуатации не менее 48 лет. Их износ составляет 90%. Запорная арматура находится в неисправном состоянии. Водопроводные колодцы частично разрушены. Из-за заиленности существенно уменьшено проходное сечение труб. Частые порывы, большой объем утечек обуславливают частые отключения холодного водоснабжения. Протяженность указанных участков составляет 8046 метров.

9 июня 2019 с ООО «Потенциал», заключен муниципальный контракт на  капитальный ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения  на участке от НС № 3 до камеры № 42 в г. Волчанске Свердловской области и на капитальный ремонт участка инженерных сетей холодного водоснабжения   и водоотведения по улицам М. Горького, Молодежная, Садовая в г. Волчанске Свердловской области

Выполнение:

Капитальный ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения на участке от НС3 до камеры №42 в г.Волчанске Свердловской области – ориентировочно  на 20.06.19 выполнено -  10 % ( замена трубопровода  по ул.Карпинского, от ул. Парковой до ул. Центральной)

Капитальный ремонт участка инженерных сетей холодного водоснабжения по улицам М.Горького, Садовая, Молодежная в г.Волчанске Свердловской области – выполнено ориентировочно  на 20.06.19 – 70%. (замена трубопроводов, включая колодцы, колонки, гидранты – от ул.Базарная, вкл. Школьную, Садовую до Молодежной,+ по М.Горького – от ДДТ до Молодежной, вкл. Угольную).

Срок окончания выполнения работ-01. 06. 2020 год.