СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛЧАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Четвертое заседание

РЕШЕНИЕ № 42

г. Волчанск                                                                                                18.04.2013 г.

Об итогах реализации  Муниципальной целевой программы по охране окружающей среды на территории Волчанского городского округа на 2010-2012 годы

Заслушав информацию об итогах реализации Муниципальной целевой программы по охране окружающей среды на территории Волчанского городского округа на 2010-2012 годы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Информацию об итогах реализации Муниципальной целевой программы по охране окружающей среды на территории Волчанского городского округа на 2010-2012 годы принять к сведению.

2. Утвердить отчет об итогах реализации Муниципальной целевой программы по охране окружающей среды на территории Волчанского городского округа на 2010-2012 годы (прилагается).

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по промышленной политике, вопросам жилищно-коммунального и сельского хозяйства (Маловцев Н.А.).

Глава Волчанского                                                                             Председатель Волчанской

городского округа                                                                              городской Думы

А.В.Вервейн                                                                                   А.Ю.Пермяков

Отчет, об итогах реализации  Муниципальной целевой программы по охране окружающей среды на территории Волчанского городского округа на 2010-2012 годы

Муниципальная целевая программа по охране окружающей среды на территории Волчанского городского округа на 2010-2012 годы предусматривало выполнение в 2010 году мероприятий:

1.Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения- местный бюджет 5 тыс.руб., областной бюджет – 35 тыс.руб. Общее финансирование 40 000,0 рублей. Исполнение – 100%.

Муниципальная целевая программа в 2011 году реализовывалась путем выполнения мероприятий:

п.1. «Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз и установка контейнерных площадок в местах несанкционированного скопления отходов»

п.2 «Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения».

Планируемое финансирование Программы в 2011 году– 984 807,00 рублей, освоено – 977 917,00 рублей. Исполнение – 99,3 %.

Планируемое финансирование мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз и установка контейнерных площадок в местах несанкционированного скопления отходов» - 919 807,00 рублей из местного бюджета, освоено 912 917,00 рублей (99,3%), вывезено 550 тыс. м3 мусора из 23 несанкционированных свалок. Оплата выполненных работ производилась согласно предоставленных МУП «ВАЭТ» актов выполненных работ с указанием  объема вывезенного мусора.

Планируемое финансирование мероприятия «Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения» - 65 000 рублей, в т.ч. из местного бюджета – 15 000 рублей, из областного бюджета – 50 000 рублей. Освоено 65 000 рублей (100%) Обустроен колодец «Малахитовая шкатулка» по ул.Труда 81.

Муниципальная целевая программа в 2012 году реализовывалась путем выполнения мероприятий:

п.1. «Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз и установка контейнерных площадок в местах несанкционированного скопления отходов»

п.2.  «Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения».

Планируемое финансирование Программы в 2012 году– 758 900,00 рублей, освоено – 721 890,30 рублей. Освоение – 95,12 %.

Планируемое финансирование мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз и установка контейнерных площадок в местах несанкционированного скопления отходов» - 663 080,00 рублей из местного бюджета, освоено 633 193,16 рублей (95,5%), вывезено 1522,7 м3 мусора из 20 несанкционированных свалок. Оплата выполненных работ производилась согласно предоставленных МУП «ВАЭТ» актов выполненных работ с указанием  объема вывезенного мусора. Приобретено на сумму 323 000 рублей и размещено 80 контейнеров (места установки прилагаются).

Планируемое финансирование мероприятия «Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения» - 95820.00 рублей, в т.ч. из средств местного бюджета –  34 420,00 рублей, из областного бюджета – 61 400,00 рублей. Освоено 88697,14 рублей (92,6%), в т.ч. средства местного бюджета 27 297,14 рублей, из областного бюджета – 61 400,00 рублей. Обустроен колодец «Богатырь» по ул.Угольная 13.

Реализация  муниципальной целевой программы по охране окружающей среды на территории Волчанского городского округа на 2010-2012 годы

| № п/п | Мероприятия программы | Финансирование по годам реализации, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз и установка контейнерных площадок в местах несанкционированного скопления отходов | - | 912917,0 | 633193,16 | - | 99,3 | 95,5 |
| 2 | Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения | 40000,0 | 65000,0 | 88697,14 | 100 | 100 | 92,6 |
|  | Общее финансирование | 40000,0 | 977 917,0 | 721 890,30 | 100 | 99,3 | 95,12 |

|  | Место расположения контейнеров | Кол-во конт. на точке |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гараж | 1 |
| 2 | Больница | 1 |
| 4 | Оптовая база ул. Североуральская | 1 |
| 5 | Ул. Социалистическая и Гоголя | 1 |
| 6 | Музыкальная школа | 1 |
| 7 | Ул. Мичурина и Гоголя | 1 |
| 9 | Спортивный павильон | 1 |
| 10 | Приют | 2 |
| 12 | Ул. Коммунальная | 2 |
| 13 | Ул. Почтовая | 2 |
| 14 | Ул. Труда | 2 |
| 15 | Ул. Северная | 1 |
| 16 | Ул. Уральская | 1 |
| 17 | Ул. Пушкина | 2 |
| 18 | Ул. Нагорная | 1 |
| 19 | Ул. Новая | 1 |
| 20 | Ул. 8 Марта | 1 |
| 21 | Ул. Комсомольская | 1 |
| 22 | Водоснабжение | 1 |
| 23 | Очистные севера | 1 |
| 24 | Станция Лесная Волчанка | 1 |
| 25 | Подсобное хозяйство | 2 |
| 26 | Ул. Волчанская | 1 |
| 27 | Ул. Полевая | 1 |
| 28 | Ул. Садовая | 1 |
| 29 | ул. Белинского | 2 |
| 30 | пустырь старого кладбища | 1 |
| 31 | ул. Талицкая | 2 |
| 32 | Ул. Короленко | 2 |
| 33 | Ул. Рабочая | 1 |
| 34 | Ул. Пролетарская | 2 |
| 35 | Ул. Октябрьская | 1 |
| 36 | Переулок Банный | 2 |
| 37 | Переулок Некрасова | 1 |
| 38 | Ул. Некрасова | 1 |
| 39 | Ул. Советская - ул. Октябрьская | 1 |
| 40 | Ул. Рабочая - ул. Восточная | 2 |
| 41 | Ул. Восточная - ул. Октябрьская | 1 |
| 42 | Ул. Стахановская - ул. Амбулаторная | 2 |
| 43 | За милицией | 1 |
| 44 | За училищем № 52 | 1 |
| 45 | Ул. Парковая - ул. Восточная | 2 |
| 46 | Ул. Парковая - ул. Кольцевая | 1 |
| 47 | Ул. Октябрьская - бывшее овощехранилище | 1 |
| 48 | Энергоподст. № 3 | 2 |
| 49 | Ул. Физкультурная - ул. Мал. Переулок | 2 |
| 50 | Ул. Октябрьская … на выезде ул. Центральная | 1 |
| 51 | Ул. Малая Окружная - переулок Серова | 1 |
| 52 | Ул. Малая Окружная - ул. Парковая | 1 |
| 53 | Ул. Центральная дом № 2 - во дворе | 1 |
| 54 | Ул. Физкультурная - ул. Центральная во дворе | 1 |
| 55 | Ул. Малая Окружная - Кулацкий поселок | 2 |
| 56 | Ул. Большая Окружная - Кулацкий поселок | 1 |
| 57 | Ул. Большая Окружная - ул. Рабочая | 1 |
| 58 | Ул. Малая Окружная - пер. Южный | 2 |
| 59 | Противотуберкулезный диспансер | 1 |
| 60 | Ул. Московская | 1 |
| 61 | Ул. Профсоюзная | 1 |
| 62 | Столовая | 1 |
| 63 | Бар бильярд | 1 |
| 64 | КДЦ | 1 |
| 65 | Трампарк | 1 |
|  | Итого | 80 |

# Text boxes

Приложение  к Решению

Волчанской городской Думы

от 18.04.2013 г. № 42