СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛЧАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Десятое заседание

РЕШЕНИЕ № 49

г. Волчанск                                                                                                                  30.08.2018 г.

О мероприятиях по ремонту и содержанию автомобильных дорог

в Волчанском городком округе

Заслушав информацию В.А. Докукина, директора МКУ «Управление городского хозяйства» Волчанского городского округа, о мероприятиях по ремонту и содержанию автомобильных дорог в Волчанском городком округе,

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

Информацию о мероприятиях по ремонту и содержанию автомобильных дорог в Волчанском городком округе принять к сведению (прилагается).

Глава Волчанского                                                                             Председатель Волчанской

городского округа                                                                              городской Думы

А.В. Вервейн                                                                                  А.Ю. Пермяков

Информация о мероприятиях по ремонту и содержанию автомобильных дорог в Волчанском городском округе

На осуществление мероприятий,  направленных на обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Волчанского городского округа в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий до 2018 года» на 2018 год предусмотрено финансирование  в размере  46147,545 т.р., в том числе   местный бюджет – 675,345 т.р. ,  областной бюджет – 39393,2 т.р.

Капитальный ремонт, реконструкция:                                31526,845 т.р.

Реконструкция а/д по ул. М.Горького – будет произведена за  2 года – 2018-2019. Работы ведутся.

Капитальный ремонт а/д по ул.Горняков – работы ведутся, должны быть закончены в сентябре.

Капитальный ремонт а/д по ул.Садовая – работы будут произведены за 2 года -2018-2019.

Ремонт ( текущий, ямочный)                                                        11442,7 т.р.

Заключен муниципальный контракт на ямочный ремонт на сумму 1999,968 т.р.

Работы будут произведены в ближайшее время.

Заканчиваются работы по ремонту ул.Пионерская. 9442,2

Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог           3178,0 т.р.

Сезонное содержание (зимнее, очистка от снега).  Работы по м/к в I квартале выполнены в полном объеме. Муниципальный контракт на IV квартал будет заключен в октябре.

Мероприятия, направленные на обеспечение БДД:

Нанесение дорожной разметки – работы выполнены на 99,0 т.р.

Обустройство пешеходных переходов – работы ведутся. Срок выполнения – сентябрь.

Объекты – пешеходные переходы по ул.Кооперативная, Угольная( пересеч. ул.Мичурина)

Работы – установка светофоров Т.7, дорожных знаков, ограждений.