СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

## Третье  заседание

РЕШЕНИЕ № 28

г. Волчанск                                                                                                             от 21.03.2013 г.

О ходе выполнения муниципальной целевой программы

«Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ для газификации муниципального образования Волчанский городской округ»

на 2010 – 2015 г.г.» за 2012 год

Заслушав информацию специалиста I категории (архитектора) отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа Ковайкиной С.Г. о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ для газификации муниципального образования Волчанский городской округ» на 2010 – 2015 г.г.» за 2012 год, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

Информацию о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ для газификации муниципального образования Волчанский городской округ» на 2010 – 2015 г.г.» за 2012 год принять к сведению (Прилагается).

| Глава Волчанского городского округа А.В. Вервейн | Председатель Волчанской городской Думы А.Ю. Пермяков |
| --- | --- |

О ходе выполнения муниципальной целевой программы

«Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ для газификации

муниципального образования Волчанский городской округ» на 2010 – 2015 г.г.»

за 2012 год

Муниципальная целевая программа «Разработка проектно-сметной документации для газификации муниципального образования Волчанский городской округ» на 2010 – 2015 г.г. утверждена Решением Волчанской городской Думы 16.10.2009 г. № 101, (дополнения и изменения утверждены Решениями Волчанской городской Думы 23.09.2010 г. № 78, 24.02.2012 г.         № 35).

В 2012 году при плане 2 077,9 тысяч рублей на выполнение мероприятий муниципальной целевой программы использованы средства в размере 2 077,9 тысяч рублей, в том числе:

| Объект | План, тысяч рублей | Факт, тысяч рублей | % выполнения плана | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение газовых сетей поселка Вьюжный МО Волчанский городской округ | 144,0 | 0 | 0 |  |
| «Внутрипоселковый газопровод в северной части города Волчанска, кв. 28 – 84» (район между улицами Почтовая – Комсомольская – 8 Марта) | 1542,2 | 1770,7 | 115 | Завершение работ по приёмке в эксплуатацию и по пуску газа (В 2012 г. газифицировано 15 домов. Всего по объекту газифицировано 56 домов) |
| «Строительство подземного газопровода высокого давления и ГРП для газификации котельной МОУ СОШ № 31» | 88,5 | 88,5 | 100 | Оплата государственной экспертизы по объекту и Заключения об эффективности и достоверности сметной стоимости |
| Строительство подземного газопровода высокого давления и ГРП для газификации котельной МОУ СОШ № 31 | 166,6 | 0 | 0 |  |
| «Строительство газопровода низкого давления от ГРП до ул. Первомайская (газопровод низкого давления от 80-ти квартирного жилого дома до гостиницы по ул. Первомайская)» | 50,7 | 50,7 | 100 | Завершение работ по пуску газа |
| «Газоснабжение частного сектора. Г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 15» | 0 | 82,1 |  | Строительство наружного газопровода низкого давления протяженностью 44,5 м, проходящего по ул. Первомайская между жилыми домами № 15 и № 17 |
| Газификация 56-ти квартирного жилого дома по ул. Пионерская, 5 | 85,9 | 85,9 | 100 | Завершение работ по газификации |
|  | 2077,9 | 2077,9 | 100 |  |

Специалист I категории (архитектор)

отдела ЖКХ, строительства и архитектуры

администрации Волчанского городского округа                                                                                                       Ковайкина С.Г.

# Text boxes

Приложение к Решению

Волчанской городской Думы

от 21.03.2013 г. N 28