|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  ПРИЛОЖЕНИЕ 1  |
|  |  | к программе социально- экономического развития Волчанского городского округа на период до 2018 года |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**крупных инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации**

**на территории Волчанского городского округа в период до 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Срок реализации(годы) | Объем инвестиций (млн. руб.) | Исполнитель/Координатор проекта | Финансирование проектов в 2016 году, млн. рублейКраткий отчет о выполнении |
| в целом по проекту | в том числе с начала реализации гг. | % выполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни (за счет бюджетов всех уровней) |
|  | Развитие коммунальной инфраструктуры (модернизация объектов ЖКХ, в том числе благоустройство)  | 2011-2018 | 104,216 | 89,285 | 85,7 | Администрация ВГО, МКУ «УГХ» | 2,897 млн. рублей – развитие и модернизация объектов ЖКХ; 5,467 млн. рублей (в т.ч.- 0,206 – областной). - оплата проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 5 Мвт и 20 МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения южной части города Волчанска» - 2,0 млн. рублей; - субсидии на возмещение затрат на приобретение водяных нагревателей (ООО «Север») в кол-ве 5 единиц – 0,675 млн. рублей;- экспертиза проектной стоимости на ремонт сетей холодного водоснабжения - 0,062 млн. рублей (к проектам котельных);- приобретение погружного насоса (МУП «Водоканал») – 0,16 млн. рублей.Благоустройство:- на спиливание и подрезку тополей израсходовано 0,573 млн. рублей (местный бюджет). Всего в течение 2016 года было спилено тополей - 14, подрезано – 224;- приобретение газонокосилок в количестве 2 штук (МУП «ВАЭТ») – 0,054 млн. рублей (местный бюджет);- оплата уличного освещения и обслуживание сетей – 3,333 млн. рублей (местный бюджет);- установка ограждения по периметру фасада ГБУЗ СО «ВГБ» - 1,0 млн. рублей;- мероприятия по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных – 0,206 млн. рублей – областной бюджет (отловлено 67 собак):- санитарная обработка городской территории от насекомых (клещей) – 0,159 млн. рублей (средства местного бюджета);- ПСД на благоустройство дворовой территории северной части, ограниченной улицами Пионерская-Краснотурьинская-Базарная – 0,142 млн. рублей.  |
|  | Строительство и капитальный ремонт жилищного фонда городского округа  | 2011-2018 | 261,776 | 225,178 | 86,0 | Администрация ВГО, МКУ «УГХ» | Областной бюджет – 36,848 млн. рублей; местный бюджет – 16,718 млн. рублей; внебюджетные источники – . Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания израсходовано 50,01 млн. рублей (областной бюджет – 36,848 млн. рублей, местный бюджет – 13,162 млн.. рублей); на снос (снесены 4 дома: ул. Октябрьская, 40;. Маяковского, 15; М. Горького, 35; Почтовая, 7) финансирование за счет средств местного бюджета составило 0,128 млн. рублей. Жилищные условия улучшили 30 семей (52 человека), так же была предоставлена однокомнатная квартира врачу-неврологу, изъявившему желание работать на территории ВГО после окончания высшего учебного заведения.Взнос на капитальный ремонт составил 1,944 млн. рублей. Были отремонтированы: Пионерская, 9 (кровля, фасад); Карпинского, 17; Советская, 14. Завершены работы по переходящим с 2015 года домам: Первомайская, 1,3,5,9; Пионерская, 7; Советская, 6; Пролетарская, 9,12.Ведется ремонт муниципального жилого фонда, в 2016 году отремонтированы 4 квартиры (Угольная, 27-1, Первомайская, 1-11; 11-10; 5-8) на сумму 0,597 млн. рублей. Общая площадь отремонтированного жилья – 143,2 м2. Двухкомнатная квартира после проведенного ремонта предоставлена семье педагога начальных классов, изъявившей работать на нашей территории с переездом.Содержание пустующего муниципального жилья – 1,001 млн. рублей (3,1 тысячи квадратных метров).Для будущего строительства жилья и объектов социально-экономической сферы предоставлено 28 земельных участков общей площадью 11,5 Гектар, в том числе 13 участков под ИЖС и 4 участка под малоэтажное строительство.В 2016 году выделены субсидии на строительство (приобретение) жилья 2 молодым семьям в сумме 2,052 млн.. рублей, в том числе 0,97 млн.. рублей из местного бюджета. 1 молодая семья реализовала свой сертификат, полученный в 2015 году. |
|  | Реализация мероприятий Программы поддержки занятости населения в Свердловской области | 2010-2016 | 28,382 | 22,838 | 80,5 | Администрация ВГО, ГУСЗН СО «Карпинский центр занятости» | Уровень регистрируемой безработицы по отношению к трудоспособному населению фактически на 01.01.2017 года сложился 2,8 % (на 01.01.2016 года – 3,58 %). Официально зарегистрированных безработных граждан на 01.01.2017 года – 165 человек, уменьшение к уровню 2015 года 46 человек или 27,9 процентов. Количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями 29 вакансий (2015 год – 23 вакансии). Коэффициент напряженности на рынке труда – 5,7 процентов, уменьшение к уровню 2015 года составляет 0,7 процентов. На 01.01.2017 года в Центр занятости за информацией о положении на рынке труда обратилось 746 (1267) человек, численность нашедших работу граждан – 562 (443) человека. Численность безработных граждан, получивших услугу по содействию самозанятости – 11 (8) человек. Профессиональное обучение безработных граждан: фактически прошло обучение 31 (23) человек; профессиональная ориентация: 288 (372) человека. В 2016 году были организованны общественные работы для 24 (122) безработных граждан.  |
|  | Реконструкция здания МБОУ ДОД ДЮСШ (пристрой зала бокса) | 2014-2016 | 33,5 | 32,616 | 97,4 | Администрация ВГО, Отдел образования | 27,751 – областной бюджет; 4,865 – местный бюджет. Объект введен в эксплуатацию, открытие состоялось 26.12.2016 года.  |
|  | Реализация мероприятий поддержки малого предпринимательства в Волчанском городском округе  | 2010-2016 | 19,659 | 12,38 | 63,0 | Администрация ВГО, ИП | 0,189 – федеральный; 0,647 – областной бюджет; 0,302 – местный бюджет.Предоставлены субсидии Волчанскому Фонду на поддержку СМП – 900,0 тысяч рублей (600,0 – областной; 300,0 – местный) и предоставление гранта начинающему СПМ – 238,28 тысяч рублей (188,64 – федеральный; 47,16 – областной; 2,48 – местный). Грант выиграл СМП на открытие объекта «Ювелирная мастерская».Волчанским Фондом выполнены мероприятия:- Сформирована и размещена на сайте <http://fond-volchansk.ru/invest/> база данных из 15 инвестиционных площадок, расположенных на территории Волчанского городского округа;- Разработано и размещено на сайте <http://fond-volchansk.ru/invest/plans/> 3 бизнес-плана, актуальных для территории Волчанского городского округа: 1. «Ювелирная мастерская»2. «Коптильный цех»3. «Швейный цех по производству спецодежды»;- 23 сентября проведены вводные лекции по развитию молодежного предпринимательства. Количество участников из числа школьников и студентов составило 30 человек;- 11 октября состоялась выездная экскурсия на субъект предпринимательства Волчанского городского округа ООО «Алькон», осуществляющий ремонт вагонов. Количество участников – 25 человек. - Оказана консультационная поддержка при подготовке молодежных бизнес – планов 6 человекам;- 21 ноября состоялся конкурс молодежных бизнес-планов. Участие в конкурсе на территории Волчанского городского округа приняли 2 учащихся образовательных учреждений, не имеющих статус индивидуального предпринимателя - Сосновских Дмитрий Дмитриевич с проектом «Организация производства – Холодная ковка» - Гельвиг Александра Сергеевна и Широких Татьяна Викторовна с проектом «Быстрое питание на колесах «ATF»»;- 27 августа в рамках празднования Дня города организованна ярмарка «Волчанск – территория успеха» с выставкой продукции различной специализации. Количество участников мероприятия составило 78 человек из числа индивидуальных предпринимателей Волчанского городского округа и других городских округов. |
|  | Капитальный ремонт, содержание и строительство дорог, в том числе приобретение дорожно-строительной техники  | 2012-2016 | 115,409 | 112,389 | 97,4 | Администрация ВГО, МУП «ВАЭТ», МКУ «УГХ» | 7,415 – местный бюджет; 17,98 – областной бюджет.- капитальный ремонт автомобильной дороги улица Станционная (первый такого рода проект для нашего города, включающий комплексный подход к капитальному ремонту автомобильной дороги: искусственные сооружения, дорожные устройства и обстановку дороги, наружное освещение) – 18,966 млн.. рублей (областной бюджет – 17,98 млн.. рублей, местный бюджет – 0,986 млн.. рублей);- асфальтирование автомобильной дороги по улице Нагорная – 2,9 млн.. рублей за счет средств местного бюджета;- разработка ПСД на капитальный ремонт ул. М. Горького (1 км.) – 0,7 млн. рублей- ямочный ремонт автомобильных дорог – 1,649 млн.. рублей (местный бюджет);- комплекс работ по содержанию дорог – 1,18 млн. рублей (за счет средств местного бюджета). |
|  | 2. Создание условий для устойчивого экономического роста (внебюджетные источники) |
|  | Создание завода по производству подвижного состава малых серий | 2015-2018 | 1338,8 | 101,371 | 7,6 | Волчанский механический завод | 79,66 млн. рублей. Приобретение оборудования (два станка) и ж/д путь. |
|  | Строительство коровника на 140 голов КРС беспривязного содержания с роботодоением в поселке Вьюжный | 2015-2017 | 57,563 | 57,925 | 100,6 | ОАО «Волчанское» | 49,602 млн. рублей. Приобретение оборудования и СМР. Строительство объекта – 13,039; оборудование – 36,563 (доильный робот – 2 единицы, холодильное оборудование, комплект оборудования для содержания животных (щетки, напольные покрытия, система навозоудаления), стойловое оборудование для беспривязного содержания). |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 252,393 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,677 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 84,026 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 38,428 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 129,262 |