СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛЧАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Одиннадцатое заседание

РЕШЕНИЕ № 68

г. Волчанск                                                                                                                  24.09.2015 г.

Об информации о готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Волчанского городского округа к отопительному периоду 2015-2016 гг.

Заслушав информацию Вервейна А.В.,  главы Волчанского городского округа о готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Волчанского городского округа к отопительному периоду 2015-2016 гг., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

Информацию Вервейна А.В., главы Волчанского городского округа о готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Волчанского городского округа к отопительному периоду 2015-2016 гг., принять к сведению (прилагается).

Глава Волчанского                                                                             Председатель Волчанской

городского округа                                                                              городской Думы

А.В.Вервейн                                                                                        А.Ю.Пермяков

Информация о готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Волчанского городского округа к отопительному периоду 2015-2016 г.

По состоянию на 10.09.2015 г. готовность Волчанского городского округа к отопительному периоду 2015-2016 гг. составляет 100%:

Жилищный фонд – 233 многоквартирных домов (МКД) из 233 МКД общей площадью 197,3 тыс.кв.м. по плану подготовки, что составляет 100%, в т.ч.:

Муниципальный – 195 МКД из 195 МКД, общей площадью 139,2 тыс.кв.м. по плану подготовки, что составляет 100%;

Частный (ТСЖ) – 38 МКД из 38 МКД по плану подготовки, что составляет 100%.

Отопительные котельные по всем видам собственности 3 – готовность 100%, в т.ч. 2 муниципальные котельные – 100%.

Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) 29,9 км из 29,9 по плану подготовки, что составляет 100%;

Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении) 1,8 км из 1,8 км, что составляет 100 % готовности;

Тепловая насосная станция (НСТС) – готовность 100%;

ЦТП – готовность 100%;

Водозаборы - 100% готовность; Насосные станции водопровода – готовность 100%;

Очистные сооружения водопровода – готовность 100%;

Водопроводные сети – 67,5 км из 67,5 км по плану - готовность 100%;

Ветхие сети водопровода 0,745 км из 0,745 км по плану – готовность 100%; Канализационные насосные станции – готовность 100%; Очистные сооружения канализации – готовность 100%;

Канализационные сети 36,0 км из 36,0 км по плану – готовность 100%.

Ветхие канализационные сети 0,01 км из 0,01км по плану, что составляет 100%;

Создание запасов топлива:

Резервное топливо для отопительной котельной южной части г.Волчанска (МУП «ВТЭК») - дизель в количестве 25 куб.м. имеется в наличии, мазут для отопительной котельной северной части г.Волчанска (ВМЗ) – в количестве 1200 тонн, при требуемом на 100 дней – 590 тонн.

Финансовые средства, освоенные на подготовку к ОЗП:

Средства местного бюджета запланированы в размере 3198,0 тыс.руб., освоено 2420,11 тыс.руб., что составляет 76 % от запланированного.

Средства предприятий запланированы в размере 2317,5 тыс.руб., освоено 3084,5 тыс.руб., что составляет 133,1%  от запланированного.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» в настоящее время все 16 потребителей тепловой энергии (перечень прилагается) подготовили пакеты документов для оформления паспорта готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг.

Подписаны 16 Актов проверки готовности потребителя тепловой энергии к отопительному периоду 2015/2016 гг., 16 паспортов готовности потребителей тепловой энергии:

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей дом детского творчества (МКОУ ДОД ДДТ).

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей Волчанская детская музыкальная школа (МБОУ ДОД ВДМШ).

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей детская юношеская спортивная школа (МБОУ ДОД ДЮСШ).

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 (МАОУ СОШ № 23).

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 (МАОУ СОШ № 26).

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области Волчанская городская больница (ГБУЗ СО ВГБ).

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница № 10» (ГБУЗ СО ПБ № 10).

- Муниципальное казенное учреждение Культуры «Культурно-досуговый центр» (МКУК КДЦ).

- Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 1 (МКДОУ д/с № 1).

- Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 4 (МКДОУ д/с № 4).

- Государственное областное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения (ГБУ СОН «КЦСОН»).

- Филиал Государственного  автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум» (ГАОУ СПО СО «КМТ»).

- Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (МУП «Водоканал»).

- Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-Север» (ООО Комплекс-Север»).

- Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» (ООО «Коммунальщик»).

- Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик 2» (ООО «Коммунальщик 2»).

Форма информации о подготовке к отопительному сезону на 10.09.2015 прилагается.