СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Одиннадцатое заседание

РЕШЕНИЕ № 40

г. Волчанск                                                                                                        от 28.08.2019 г.

О готовности образовательных учреждений к 2019-2020 учебному году

Заслушав информацию Адельфинской О.В., начальника Отдела образования о готовности образовательных учреждений к 2019-2020 учебному году, руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

Принять информацию о готовности образовательных учреждений к 2019-2020 учебному году к сведению (прилагается).

| Глава Волчанского городского округа А.В. Вервейн | Председатель Волчанской городской Думы А.Ю. Пермяков |
| --- | --- |

Информация о готовности образовательных учреждений к 2019-2020 учебному году

Работа по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году организована в соответствии с планом   мероприятий, утвержденным приказом Отдела образования от 04.04.2019г. № 32-д " О подготовке муниципальных образовательных учреждений Волчанского городского округа к новому 2019-2020  учебному году".  Подготовлен проект Постановления главы "О приемке муниципальных образовательных учреждений", в котором  обозначен состав муниципальной межведомственной комиссии, сроки приемки и примерная форма акта приемки.

В целях организации контроля за ходом подготовки образовательных учреждений  к новому  учебному  году  в  каждом образовательном учреждении

разработаны организационно-распорядительные документы,  назначены ответственные за выполнение работ.

Приемка школ  состоялась 6 августа, детских садов  и учреждений допобразования  7 августа 2019 года.

Всего на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году выделено более 20 000,0 тыс. рублей, из них: целевые средства областного бюджета 3 800,0 тыс. рублей - субвенции на учебно-наглядные пособия, целевые средства в сумме 8 500,0 тыс. рублей на выполнение антитеррористических мероприятий, 4 700,0 тыс. рублей на капитальный ремонт и реконструкцию зданий, 1 600, 0 тыс. рублей - на обеспечение пожарной безопасности, 1 800,0 тыс. рублей на санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия (соответствие санитарно-эпидемиологического состояния).

Мероприятия по улучшению  материально – технической базы и оснащения   образовательных учреждений

Пополнение фондов школьных библиотек -  закуплено более 5 000 учебников, из них 658 учебников в  электронной форме на сумму 1 753,5 тыс.рублей.

Проведение мониторинга оснащенности предметных кабинетов учебно-наглядными пособиями, мебелью. Заменено  150 ед. мебели на общую сумму 200,0 тыс. руб.  Приобретена компьютерная техника - персональные компьютеры, мультимедийные проекторы,  нетбуки, лингафонный кабинет.

Проведена  ревизия технического состояния спортивного оборудования в спортивных залах и на площадках образовательных учреждений.

Санитарно – гигиенические и медицинские мероприятия

Благоустройство территории муниципальных образовательных учреждений (озеленение, разведение клумб, уборка мусора, скашивание травы и т.д.).

Обеспечение прохождения в полном объеме периодических медицинских осмотров работниками образовательных учреждений, прохождение по графику, разработанному ОУ профосмотров.  Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников образовательных учреждений.

Проведение ревизии технического состояния оборудования пищеблоков и школьных столовых; оценка безопасности условий питания обучающихся. Выполнение Программы производственного контроля. Дератизация, дезинсекция помещений, акарицидная обработка территории. На эти цели запланировано - 1 775,90 тыс. рублей (78% уже освоено).

В связи с износом оконных рам, в целях сохранения соответствующего температурного режима, соблюдения режима проветривания в учебных классах и игровых, заменены старые конструкции окон на новые. Установлены пластиковые окна - 106 шт. на сумму более 2 000,0 тыс. рублей в детских садах и 21 окно в МАОУ СОШ № 23 на сумму 700,0 тыс. рублей.

Ведется капитальный ремонт кровли МБОУ д/с № 4 (ул.Волчанская,39), замена плоской кровли на скатную. Завершен капитальный ремонт актового зала МБОУ ДО ДДТ.

В связи с некачественными пробами воды в МАОУ СОШ № 26 по ул.Советская, 3 установлен дополнительно на пищеблок фильтр с ультрафиолетовым облучателем.

Мероприятия  по пожарной безопасности

На обеспечение пожарной безопасности выделено - 1 600, 0 тыс. рублей.  Приобретение, (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения. Проверка оборудования, оборудование путей эвакуации. Монтаж нового оборудования пожарной сигнализации, системы оповещения и аварийного освещения в трех зданиях МБОУ д\с № 1.

Выделены дополнительные денежные средства на выполнение мероприятий по оборудованию путей эвакуации и приведение их в соответствие с требованиями пожарной безопасности, а именно: установка 4 дверей на лестничных клетках первого этажа в зданиях школы №26; замена отделочных материалов на путях эвакуации школы № 23, установка пожарной сигнализации в помещениях  пищеблоков и складских помещений, установка противопожарных дверей.

Мероприятия по антитеррористической безопасности

В рамках подготовки к НУГ во всех зданиях установлены тревожные кнопки, которые обслуживаются  Отделом г. Краснотурьинска филиалом ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области.

В зданиях школ установлены 4 комплекса системы контроля управления доступом и  системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе.

Заключены контракты на физическую охрану зданий школ  и трех зданий детских садов (второй категории) с 1 сентября.

Ведется установка видеонаблюдения в зданиях школ, и трех зданиях детских садов второй  категории. Продолжается замена  ограждения у школы № 23, запланирована установка новых ворот в школе № 26 (ул.Карпинского, 12).

Мероприятия по профилактике детских дорожно-транспортных происшествий

С  целью  осуществления  мероприятий  по обустройству улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций  и по маршрутам "Дом-школа- дом" МКУ УГХ подготовлен  и выполняется перечень мероприятий при проведении капитальных ремонтов дорог.