СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

## Третье  заседание

РЕШЕНИЕ № 22

г. Волчанск                                                                                                                 от  20 .03.2014 г.

О ходе выполнения инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения МУП «Водоканал» ВГО на 2012 – 2020 гг. за 2013 год

Заслушав информацию директора МУП «Водоканал» Ротанова Д.С.  о ходе выполнения инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения МУП «Водоканал» ВГО на 2012 – 2020 гг.  за 2013 год,  руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

Информацию о ходе выполнения инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения МУП «Водоканал» Волчанского городского округа на 2012 – 2020 гг.» за 2013 год  принять к сведению (прилагается).

| Глава Волчанского городского округа А.В. Вервейн |  | Председатель Волчанской городской Думы А. Ю. Пермяков |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП «ВОДОКАНАЛ»

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2012 – 2020 ГГ.» ЗА 2013 ГОД

Решением Волчанской городской Думы от 20.09.2012 года № 165 была утверждена инвестиционная надбавка на услугу водоснабжения  - в размере 0,94 руб/м3 на период с 1 января по 30 июня 2013 года и в размере 3,96 руб. на период с 1 июля по 31 декабря 2013 года.

В соответствии с Инвестиционной программой сумма денежных средств, необходимая для реализации данной программы составила 1 млн 100 тыс.руб в расчете на 2013 год и, при объеме реализации услуги 449,0 тыс.м3;

Фактически объем реализации услуги водоснабжения за 2013 год составил 317,6 тыс.м3, что составляет всего 70,8 % от запланированного объема реализации по Инвестиционной программе. Снижение объема реализации продукции объясняется установкой общедомовых приборов учета ХВС, внутриквартирных приборов учета ХВС. Сумма денежных средств, необходимая для реализации Инвестиционной программы, в связи с уменьшением  реализации продукции составила 749,4 тыс.руб. вместо запланированных 1 млн 100 тыс.руб. Собрано денежных средств на реализацию инвестиционной программы в 2013 году 487,8 тыс.руб.. Процент сбора составил 65,1 %. Низкая собираемость произошла из-за того, что в 2013 году остались не оплачены счета за 5 месяцев управляющей компанией «Комплекс» в связи с прекращением деятельности. Начисление за водоотведение этой компании составляли 50 % доходов.

В 2013 году было запланировано одно мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на модернизацию двух водоводов питьевой воды от насосной станции 2 подъема до насосной станции 3 подъема участка Водоснабжение на сумму 1 млн 100 тыс.руб. Согласно инвестиционной программе на это мероприятие было запланировано 2 млн.200 тыс.рублей, в т.ч. 1 млн 100 тыс.руб – средства внебюджетного фонда и 1 млн.100 тыс.руб. – инвестиционная надбавка к тарифу. Освоено фактически 0 рублей, процент исполнения 0. Причина неисполнения в том, что во - первых: не было софинансирования внебюджетных фондов, а во-вторых собранная сумма инвестиционной надбавки за прошлый год составила лишь 44 % от запланированной на данное мероприятие.

Фактически в 2013 году было проведено мероприятие:

- Модернизация водовода питьевой воды от насосной станции 2 подъема до насосной станции 3 подъема на сумму 487,8 тыс.руб..

Всего освоено денежных средств на сумму 487,8 тыс.руб. Выше названное мероприятие относится к модернизации водопроводных сетей и  запланировано на 2016-2017 годы.

В результате проведения данного мероприятия снижены сверхнормативные  утечки воды между подъемами. В связи с отсутствием приборов учета холодной воды на скважинах подъема и на выходе в город, точную цифру утечек посчитать не предоставляется возможным, но насосы на скважинах в ночное время мин.на 30 стали стоять дольше, чем до проведения данного мероприятия. Это составляет 60 м3 за полчаса или 9 тыс.м3 за 5 мес. 2013 года. Аварийность системы водоснабжения снизилась на 0,1 %.

Отчет об исполнении инвестиционной надбавки за 2013 год

| № пп | Наименование мероприятия | Запланировано в Инвестиционной программе, тыс.руб. | Освоено фактически, тыс.руб. | Процент исполнения | Причина неисполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | на год |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию 2 водоводов питьевой воды от насосной станции 2 подъема до насосной станции 3 подъема участка Водоснабжение | всего: | 2200 | 0 |  | не было софинансирования внебюджетных фондов; собранная сумма инвестиционной надбавки за год составила 44 % от запланированной на данное мероприятие. |  |
|  |  | внебюджетный фонд | 1100 | 0 |  |  |  |
|  |  | надбавка к тарифу | 1100 | 0 |  |  |  |
| 2 | Модернизация 2 водоводов питьевой воды от насосной станции 2 подъема до насосной станции 3 подъема участка Водоснабжение | надбавка к тарифу |  | 487,8 |  |  |  |
|  | Всего, тыс.руб. |  | 0 | 487,8 |  |  |  |

# Text boxes

Приложение  к Решению

Волчанской городской Думы

от  20.03.2013 г. № 22