|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
|  |  | к программе социально- экономического  развития Волчанского городского округа  на период до 2018 года |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**крупных инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации**

**на территории Волчанского городского округа в период до 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проекта | Срок реализации  (годы) | Объем инвестиций  (млн. руб.) | | | Исполнитель/  Координатор проекта | Финансирование проектов в 2015 году, млн. рублей  Краткий отчет о выполнении |
| в целом  по проекту | в том числе  с начала реализации гг. | % выполнения |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 1. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни (за счет бюджетов всех уровней) | | | | | | |
|  | Развитие коммунальной инфраструктуры (модернизация объектов ЖКХ, в том числе газификация) | | 2011-2016 | 87,86 | 80,921 | 92,1 | Администрация ВГО,  МКУ «УГХ» | Областной бюджет – 0,963; местный бюджет – 8,084; внебюджетные источники – 13,637 (22,684). (Газификация: на проведение достоверной сметной документации по проектированию котельной для газоснабжения МАОУ СОШ № 23 по ул. Молодежная в г. Волчанске Свердловской области – 15,0 тыс. рублей; на строительство распределительного газопровода по объекту «Газификация жилых домов №№ 8,10 по ул. Почтовая» - 84,683 тыс. рублей. Начато строительство наружного газопровода к жилым домам, расположенных в кварталах, ограниченных улицами Малая Окружная – Большая Окружная – Профсоюзная – Московская – г. Волчанск за счет внебюджетных средств АО «ГАЗЭКС» в сумме 13636,75 тысяч рублей. Общая протяженность газопровода 4,4 км, планируется газифицировать 115 домов частного сектора южной части Волчанского городского округа. ЖКХ: проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство двух блочно-модульных котельных в южной части города на 5 и 20 МВт - 60,0 тыс. рублей; выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 20 МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения южной части города Волчанска» - 700,0 тыс. рублей; приобретение материалов для строительства коммунальных сетей в жилых домах, не оборудованных центральной отопительной системой 344,2 тыс. рублей; субсидии на возмещение затрат на модернизацию и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры (сети тепло-водо-снабжения и водоотведения) - 2377,11 тыс. рублей. Энергосбережение: проведена модернизация систем и объектов наружного освещения путем замены светильников уличного освещения с неэффективными дуговыми лампами высокого давления на новые с использованием светодиодных, а также систем управления уличным освещением и организацией многотарифного учета потребления электрической энергии по ул. Краснотурьинской, ул. Карпинского на сумму 1202,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 963,3 тыс. рублей, местного бюджета – 239,6 тыс. рублей. Эффект от внедрения данного мероприятия составил 125,405 тыс. рублей за 3 месяца эксплуатации. Подготовлены проекты на модернизацию освещения по улицам Садовая – Транспортная – Базарная – квартала 73а,74б,74,75; улицы Труда – Гоголя – Шевченко – Кирова. Планируется установить 226 современных опор освещения с энергосберегающими светильниками. Благоустройство: спиливание тополей и скашивание травы – 424,96 тыс. рублей; оплата уличного освещения – 2477,8 тыс. рублей; приобретение материалов и проведение работ по обслуживанию уличного освещения – 560,2 тыс. рублей; приобретение и установка 80 опор уличного освещения – 800,0 тыс. рублей) |
|  | Строительство и капитальный ремонт жилищного фонда городского округа | | 2011-2016 | 208,495 | 169,56 | 81,3 | Администрация ВГО,  МКУ «УГХ» | Федеральный бюджет – 0,325; областной бюджет – 36,476; местный бюджет – 1,6; внебюджетные источники – 0,544 (38,963). Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания израсходовано 27453,79 тыс. рублей (областной бюджет – 26116,4 тыс. рублей, местный бюджет –1337,35 тыс. рублей); на признание жилых домов аварийными, подлежащих сносу и снос аварийных домов и хозяйственных построек (признаны 4 дома: ул. Станционная № 1а, № 3а, ул. Западная № 3, №15) финансирование за счет средств местного бюджета составило 222,0 тыс. рублей. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства израсходовано 9709,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. В поселке Вьюжный построен жилой дом общей площадью 112 кв. м. для молодой семьи из 3 человек. Стоимость строительства составила – 1585,765 тысяч рублей, в т.ч.:325,3 тысячи рублей – средства федерального бюджета; 651,0 тысяча рублей – средства областного бюджета; 65,1 тысяч рублей – средства местного бюджета; 544,365 – собственные средства семьи. |
|  | Реализация мероприятий Программы поддержки занятости населения в Свердловской области | | 2010-2016 | 26,838 | 22,838 | 85,1 | Администрация ВГО, ГУСЗН СО «Карпинский центр занятости» | 4,1 – средства областного бюджета. На 01.01.2016 года в Центр занятости за информацией о положении на рынке труда обратилось 1267 человек, численность нашедших работу граждан - 443 человека. Численность безработных граждан, получивших услугу по содействию самозанятости – 8 человек. Профессиональное обучение безработных граждан: фактически прошло обучение 23 человека; профессиональная ориентация: 372 человека. В 2015 году было создано 41 временное рабочее место, на которых были организованны общественные работы для 122 безработных граждан на предприятиях: ГБУСО «КЦСОН» (кухонный рабочий, сторож), МКОУ ДОД «ДДТ» (аниматор, делопроизводитель), ГБУЗ СО «ВГБ» (гардеробщик), МАУ СОШ № 23 (сторож). |
|  | Реконструкция здания МБОУ ДОД ДЮСШ (пристрой зала бокса) | | 2014-2016 | 35,299 | 18,35 | 52,0 | Администрация ВГО,  Отдел образования | 15,0 – областной бюджет; 3,35 – местный бюджет (18,35). По состоянию на 01.01.2016 года строительная готовность объекта составляет 65 процентов от общего объема. Выполнены подготовительные работы, устройство котлована и фундаментов, стен, монтаж внутренних перегородок, кровля, внутреннее теплоснабжение и канализация - на 100 %. Работы по внутреннему электроснабжению и наружной канализации проведены на 90 %. Проведены наружные отделочные работы и установка окон - на 80 %. Устройство полов, внутреннее водоснабжение, вентиляция и внутренние отделочные работы выполнены на 70 %. Необходимо провести наружное электроснабжение, наружные сети связи и благоустройство территории. |
|  | Реализация мероприятий поддержки малого предпринимательства в Волчанском городском округе | | 2010-2016 | 50,167 | 49,267 | 98,2 | Администрация ВГО, ИП | 0,074 – областной бюджет; 0,11 – местный бюджет (0,184). - создание и обеспечение информационной страницы в сети Интернет по поддержке и развитию малого предпринимательства было направлено 17,4 тыс. рублей (областной бюджет – 7,4 тыс. рублей; местный бюджет – 10,0 тыс. рублей.); обеспечение деятельности и содействие устойчивому развитию организации инфраструктуры в целях предоставления бесплатных услуг для субъектов малого предпринимательства; оказание консультационных услуг (за 2015 год оказано 730 консультаций (73,9%) для 70 субъектов малого предпринимательства); поддержка субъектов малого предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, организацию и проведение обучение начинающих и действующих предпринимателей освоено 139,1 тыс. рублей (областной бюджет – 59,1 тыс. рублей, местный бюджет – 80,0 тыс. рублей); компенсация затрат по изготовлению информационных справочников – 17,4 тыс. рублей (областной бюджет – 7,4 тыс. рублей; местный бюджет – 10,0 тыс. рублей); организация и проведение профессиональных праздничных мероприятий – 10,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.  6 декабря 2015 года прошло обучение субъектов малого и среднего предпринимательства по теме «Технология достижения цели». Обучено 15 субъектов малого и среднего предпринимательства Волчанского городского округа.  За 2015 год выдан 1 займ на сумму 30,0 тыс. рублей.  Передано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 16 объектов муниципального имущества общей площадью 2383,8 кв. м. |
|  | Капитальный ремонт, содержание и строительство дорог, в том числе приобретение дорожно-строительной техники | | 2012-2016 | 50,595 | 25,564 | 50,5 | Администрация ВГО,  МУП «ВАЭТ», МКУ «УГХ» | 6,567 – местный бюджет; 2,468 – областной бюджет (9,035). За 2015 год на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано из местного бюджета 4513,71 тыс. рублей, в т.ч.: текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных на них (ямочный ремонт) – 3508,0 тыс. рублей, отремонтировано 5847 кв.м.; комплекс работ по содержанию дорог – 1005,71 тыс. рублей.  Волчанский городской округ прошел отбор на получение областных субсидий на капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Станционная в 2016 году. Длина дорожного полотна улицы Станционная - 1119 м, стоимость проекта 18986,5 тысяч рублей (18000,0 тысяч рублей – средства областного бюджета). Проект был подготовлен в 2014 году. Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники – 4521,80 тыс. рублей (областной бюджет – 2468,3 тыс. рублей, местный бюджет – 2053,5 тыс. рублей). Получено право собственности (завершение срока лизинга) на 5 единиц коммунальной и дорожно-строительной техники для нужд Волчанского городского округа (2 Камаза, грейдер, погрузчик, трактор) |
|  | | 2. Создание условий для устойчивого экономического роста (внебюджетные источники) | | | | | | |
|  | Создание завода по производству подвижного состава малых серий | | 2015-2018 | 1338,8 | 21,715 | 1,6 | Волчанский механический завод | Приобретение оборудования |
|  | Инвестиционный проект «Модернизация животноводческого производства» | | 2010-2015 | 54,4 | 59,18 | 108,8 | ОАО «Волчанское» | 10,147 – областной; 5,6- средства предприятия (15,747) (Приобретено оборудование – трактор, водонагреватель, произведено обновление стада; покупка семян, кормов). Модернизировано 1 рабочее место тракториста-машиниста. |
|  | Строительство коровника на 140 голов КРС беспривязного содержания с роботодоением в поселке Вьюжный | | 2015-2017 | 53,785 | 0,5 | 0,9 | ОАО «Волчанское» | Разработка проектно-сметной документации проекта за счет средств ОАО «Волчанское» |
|  | ИТОГО: | |  |  |  |  |  | 131,278 |
|  | Федеральный бюджет | |  |  |  |  |  | 0,365 |
|  | Областной бюджет | |  |  |  |  |  | 69,228 |
|  | Местный бюджет | |  |  |  |  |  | 19,711 |
|  | Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  | 41,996 |