СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

## Третье  заседание

РЕШЕНИЕ № 29

г. Волчанск                                                                                                                 от 21.03.2013 г.

О ходе выполнения инвестиционной программы «Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, Муниципального унитарного предприятия «Волчанский автоэлектротранспорт» Волчанского городского округа на 2012 – 2020 гг.» за 2012 год

Заслушав информацию директора МУП «Волчанский автоэлектротранспорт» Криницина А. В.,  о ходе выполнения инвестиционной программы «Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, Муниципального унитарного предприятия «Волчанский автоэлектротранспорт» Волчанского городского округа на 2012 – 2020 гг.» за 2012 год,  руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

Информацию о ходе выполнения инвестиционной программы «Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, Муниципального унитарного предприятия «Волчанский автоэлектротранспорт» Волчанского городского округа на 2012 – 2020 гг.» за 2012 год  принять к сведению (прилагается).

| Глава Волчанского городского округа А.В. Вервейн |  | Председатель Волчанской городской Думы А. Ю. Пермяков |
| --- | --- | --- |

Отчет

о ходе выполнения Инвестиционной программы «Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, муниципального унитарного предприятия «Волчанский автоэлектротранспорт» Волчанского городского округа на 2012-2020г.г. за 2012 год

С апреля 2010года МУП «ВАЭТ» эксплуатирует полигон твердых бытовых и промышленных отходов в городе Волчанске. На сегодняшний день деятельность по утилизации (захоронению) ТБО у предприятия нелицензирована.

Решением Волчанской городской думы № 153 от 25.11.2011г. на 2012 год утверждена инвестиционная надбавка МУП «ВАЭТ» к тарифу на услугу утилизации (захоронения) ТБО с календарной разбивкой в следующих размерах:

С 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года – 0 рублей;

С 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012г. – 2,52 рубля.

Согласно финансового плана по Инвестиционной программе на 2012 год были определены следующие мероприятия:

| Мероприятия | Затраты, млн. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1.Устройство грунтовой дороги и а/б участков | 0,2 | средства бюджетов всех уровней |
| 2.Приобретение и установка автоматического шлагбаума | 0,03 | надбавка к тарифу |
| 3.Ограждение полигона по всему периметру | 0,26 | средства бюджетов всех уровней |
| 4. Приобретение поливомоечной машины КО-829АД | 0,3 | средства бюджетов всех уровней |
| 5.Приобретение бульдозера ДТ-170 | 0,34 | средства бюджетов всех уровней |
| 6.Строительство контрольно-дезинфицирующей зоны | 0,13 | средства бюджетов всех уровней |
| Всего по инвестиционной программе | 1,26 |  |

Фактически за 2012 год МУП «ВАЭТ» инвестиционная надбавка к тарифу на утилизацию не применялась, так как деятельность не лицензирована. Средства бюджета также не были задействованы из-за отсутствия договора между органами местного самоуправления (Администрацией ВГО) и МУП «ВАЭТ» по вопросу финансирования Инвестиционной программы (п.3.11 Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы).

Фактический объем переданных ТБО на полигон в 2012 году составил 20252,6 м3, в том числе за 2-е полугодие 2012г.-9431,8 м3.

При применении инвестиционной надбавки за 2-е полугодие 2012г. в размере 2,52 руб. дополнительный доход мог бы составить:

9431,8м3*2,52 руб.=23788 руб.

По вопросу лицензирования на утилизацию (захоронение) ТБО на сегодняшний день решается вопрос об оформлении земельного участка под полигон (ответственный - КУИ ВГО), межевой план находится в территориальном Управлении Российского имущества Свердловской области на согласовании. По утвержденной программе «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами в Волчанском городском округе» на 2013-2016г.г. предусмотрены реконструкция полигона на период 2013-2015г.г.,заключается договор  на предоставление проекта по реконструкции полигона( ответственный- УГХ ВГО).

# Text boxes

Приложение  к Решению

Волчанской городской Думы

от 21.03.2013 г. № 29