СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛЧАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Одиннадцатое заседание

РЕШЕНИЕ № 69

г. Волчанск                                                                                                                  24.09.2015 г.

О  готовности образовательных учреждений к 2015-2016  учебному году

Заслушав информацию Адельфинской О.В., начальника Отдела образования «О  готовности образовательных учреждений к 2015-2016 учебному году», руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

Принять информацию «О  готовности образовательных учреждений к 2015-2016 учебному году»   к сведению (прилагается).

Глава Волчанского                                                                             Председатель Волчанской

городского округа                                                                              городской Думы

А.В.Вервейн                                                                                        А.Ю.Пермяков

О мероприятиях по подготовке образовательных учреждений к

2015-2016 учебному году

С   целью  подготовки   ОУ  к   новому  учебному  году    разработан План

мероприятий   по подготовке   муниципальных    образовательных   учреждений

к  2015 – 2016 учебному году. План включает в себя: мероприятия по улучшению  материально – технической базы и оснащения образовательных учреждений, санитарно – гигиенические и медицинские мероприятия, мероприятия по пожарной безопасности, по антитеррористической безопасности,  по профилактике детских дорожно-транспортных происшествий.

В целях своевременной и качественной приемки образовательных учреждений Постановлением главы Волчанского городского округа от 01.07.2015г. №471  «О приемке образовательных учреждений» утверждена межведомственная комиссия по приемке общеобразовательных учреждений, муниципальная комиссия по приемке дошкольных и дополнительных образовательных учреждений, график приемки и форма акта приемки.

Приемка образовательных учреждений проведена согласно графика, до 15.08.2015г.  6 образовательных учреждений Волчанска приняты к новому учебному году, акты размещены на сайтах образовательных учреждений. МБДОУ ДОД ДЮСШ выведена из графика приемки в связи с проведением реконструкции здания.

Плановые и фактические расходы  бюджета на мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году в 2015  на 01.09.2015г. отражены в таблице (прилагается).

Проведены косметические ремонты (побелка, покраска) классов, групп, спален. Во всех учреждениях проведены химические и бактериологические исследования, дератизация, дезинсекция, медицинские осмотры, обучение санитарному и пожарному минимуму, приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения. Частично, по мере необходимости проведена чердачная обработка.

Выполнена поверка на исправность технологического оборудования (электроплит, холодильного оборудования и т.д.), ремонт пищеблоков.

В общеобразовательных учреждениях проведены работы на общую сумму 712 961 рублей (СОШ № 23 – 481 720 рублей; СОШ № 26 – 231 241 рублей) по монтажу пожарной сигнализации по радиоканальной системе «ОКО».

Параллельно с ремонтными работами  в образовательных учреждениях прошли мероприятия по оснащению учебных кабинетов, библиотек  учебными пособиями, компьютерной техникой.

2.   В целях подготовки образовательных учреждений к новому учебному году в 2016 году и выполнения   предписаний и замечаний полиции и Отдела надзорной деятельности необходимо предусмотреть следующие расходы:

- В общеобразовательных учреждениях установить системы видеонаблюдения в зданиях по ул. Советская, Мичурина, Молодежная. Видеонаблюдение необходимо предусмотреть при входах в  здания, на гардеробах, на каждом из этажей зданий, и предусмотреть внешние камеры. Общие прогнозируемые расходы составят 117,6 тыс. руб., в том числе: на оборудование 84,0 тыс. руб. (28 тыс. руб. * 3 объекта), установку оборудования 33,6 тыс. руб. (1,6 тыс. руб.* 21 камера).

- В связи с полной заменой  пожарной сигнализации, системы оповещения и установки аварийного освещения в дошкольных образовательных учреждениях (кроме здания по ул. Краснотурьинская, 44) запланированы мероприятия на 2016-2017 годы,  необходимо предусмотреть на 2016 год – 3264,054 тыс. руб.

Продолжить выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в зданиях МАОУ СОШ № 23,  МАОУ СОШ № 26 и предусмотреть расходы на 2016 год в сумме 892,861 тыс. руб.

- Необходимо оборудовать учреждения дополнительного образования «тревожными» кнопками для обеспечения своевременного прибытия к объекту группы быстрого реагирования и устранение возникших проблем. На 3 здания необходимо предусмотреть 172,8 тыс. руб. (4,8 тыс. руб.* 3 зд. *12 мес.).

Объем расходов на перечисленные мероприятия составляет 4447,315 тыс. руб.

Информация на 01.09.2015 года

| ОУ | Количество учащихся/ воспитанников/ обучающихся | Количество работников всего | Количество педагогических работников/ из них совместителей | Количество педагогических вакансий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МБДОУ д/с № 1 | 216 | 60 | 22 | - |
| МКДОУ д/с № 4 | 384 | 103 | 42 | - |
| МАОУ СОШ № 23 | 627 | 82 | 41 | учитель физики (18ч) |
| МАОУ СОШ № 26 | 394 | 57 | 25 | - |
| МКОУ ДОД ДДТ | 415 | 18 | 6 | педагог доп.образования (8ч.) |
| МБОУ ДОД ДЮСШ | 477 | 19 | 5/2 | педагог доп.образования (27 ч.) |
| МБОУ ДОД ВДМШ | 100 | 18 | 11/1 | - |

| Сведения о финансировании образовательных учреждений в 2015 году, в том числе по подготовке к началу 2015-2016 учебного года |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| № п/п | Наименование | МАОУ СОШ № 23 | МАОУ СОШ № 26 | МБДОУ № 1 | МКДОУ № 4 | МКОУ ДОД ДДТ | МБОУ ДОД ВДМШ | МБОУ ДОД ДЮСШ | ИТОГО: |
| Объем денежных средств, предусмотренных в бюджете 2015 года на мероприятия по подготовке ОУ к началу нового учебного года | 943018,00 | 610466,64 | 396225,78 | 649575,00 | 66254,23 | 98497,84 | 92536,04 | 2856573,53 |
| Оплачено на 01.09.2015 г. | 684634,40 | 360433,00 | 165158,42 | 78621,76 | 15755,36 | 2449,61 | 4046,73 | 1311099,28 |
| Фактические расходы 01.09.2015 г. | 790382,43 | 483741,61 | 316598,89 | 472509,53 | 16343,00 | 15877,36 | 46391,10 | 2141843,92 |
| в том числе: |
| 1. | на ремонт ОУ |
| план | капитальный ремонт образовательных учреждений за счет средств местного бюджета | 389666,00 | 124895,00 |  |  |  |  |  | 514561,00 |
| оплачено |  | 389666,00 | 124895,00 |  |  |  |  |  | 514561,00 |
| фактические расходы |  | 389666,00 | 124895,00 |  |  |  |  |  | 514561,00 |
| план | капитальный ремонт образовательных учреждений за счет средств областного бюджета | 92054,00 | 106346,00 |  |  |  |  |  | 198400,00 |
| оплачено |  | 92054,00 | 106346,00 |  |  |  |  |  | 198400,00 |
| фактические расходы |  | 92054,00 | 106346,00 |  |  |  |  |  | 198400,00 |
| итого по плану | 481720,00 | 231241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712961,00 |
| итого по факту | 481720,00 | 231241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712961,00 |
| 2. | на выполнение противопожарных мероприятий, в том числе: |
| план | оборудование зданий тревожными кнопками | 28000,00 | 28000,00 | 42000,00 | 56000,00 | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 | 196000,00 |
| оплачено |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| фактические расходы |  | 2628,00 | 34198,00 | 26730,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63556,55 |
| план | обработка чердачных помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплачено |  | 11700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11700,00 |
| фактические расходы |  | 11700,00 | 0,00 | 0,00 | 69700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81400,00 |
| план | переосвидетельствование огнетушителей и их зарядка, обследование пожарных кранов, приобретение огнетушителей | 11570,04 | 10660,04 | 4891,14 | 5630,04 | 1928,34 | 1928,34 | 1928,34 | 38536,28 |
| оплачено |  | 19660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19660,00 |
| фактические расходы |  | 19660,00 | 9070,00 | 19066,67 | 17485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65281,67 |
| план | испытание пожарных лестниц | 22695,00 | 24000,00 | 37500,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134195,00 |
| оплачено |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| фактические расходы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| план | проведение измерений в электросетях и оборудовании на пищеблоках, испытание диэлектрических перчаток | 9767,04 | 10760,00 | 17767,04 | 20719,16 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 74013,24 |
| оплачено |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| фактические расходы |  | 10200,00 | 0,00 | 17159,00 | 20400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47759,00 |
| итого по плану | 72032,08 | 73420,04 | 102158,18 | 132349,20 | 20928,34 | 20928,34 | 20928,34 | 442744,52 |
| итого по факту | 31360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31360,00 |
| итого по счетам | 44188,00 | 43268,00 | 62956,22 | 107585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257997,22 |
| 3. | на выполнение требований надзорных органов в том числе: |
| план | дератизация, дезинсекция помещений | 69500,00 | 55300,00 | 26375,00 | 46968,60 | 3294,56 | 4768,60 | 26078,86 | 232285,62 |
| оплачено |  | 3438,23 | 9930,40 | 5185,83 | 19887,41 | 3294,56 | 0,00 | 0,00 | 41736,43 |
| фактические расходы |  | 4964,26 | 13123,96 | 12678,34 | 33157,92 | 3882,20 | 0,00 | 0,00 | 67806,68 |
| план | проведение санитарно-химических и бактериологических исследований, аккарицидная обработка | 163251,92 | 145583,60 | 147660,60 | 216261,20 | 6327,46 | 15246,78 | 4140,00 | 698471,56 |
| оплачено |  | 116052,17 | 65512,00 | 100927,59 | 22908,05 | 6230,40 | 2449,61 | 4046,73 | 318126,55 |
| фактические расходы |  | 116052,17 | 85038,65 | 154445,33 | 127050,61 | 6230,40 | 8165,36 | 13489,10 | 510471,62 |
| план | медицинские осмотры сотрудников | 97364,00 | 46272,00 | 60732,00 | 119536,00 | 11568,00 | 14460,00 | 14460,00 | 364392,00 |
| оплачено |  | 52064,00 | 53749,60 | 59045,00 | 35826,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200684,90 |
| фактические расходы |  | 143458,00 | 111070,00 | 86519,00 | 134756,00 | 0,00 | 7712,00 | 32902,00 | 516417,00 |
| план | выявление дефектов в тепловых сетях | 38400,00 | 17900,00 | 43050,00 | 69960,00 | 21135,87 | 31344,12 | 23678,84 | 245468,83 |
| оплачено |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| фактические расходы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69960,00 |
| план | гигиеническое обучение граждан, курсы по тепловым установкам, электробезопасности | 20750,00 | 40750,00 | 16250,00 | 64500,00 | 3000,00 | 11750,00 | 3250,00 | 160250,00 |
| оплачено |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6230,40 | 0,00 | 0,00 | 6230,40 |
| фактические расходы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6230,40 | 0,00 | 0,00 | 6230,40 |
| итого по плану | 389265,92 | 305805,60 | 294067,60 | 517225,80 | 45325,89 | 77569,50 | 71607,70 | 1700868,01 |
| итого по факту | 171554,40 | 129192,00 | 165158,42 | 78621,76 | 15755,36 | 2449,61 | 4046,73 | 566778,28 |
| итого по счетам | 264474,43 | 209232,61 | 253642,67 | 364924,53 | 16343,00 | 15877,36 | 46391,10 | 1170885,70 |