СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛЧАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Восьмое заседание

РЕШЕНИЕ № 61

г. Волчанск                                                                                                21.08. 2014 г.

Об итогах реализации программы повышение эффективности и энергосбережения в ВГО на 2010-2015 годы и целевые установки до 2020 года

Заслушав информацию Герлинского П.А., директора Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» об итогах реализации программы повышение эффективности и энергосбережения в ВГО на 2010-2015 годы и целевые установки до 2020 года, утвержденную Решением Волчанской городской Думы от 19.08.2010 г. № 67, руководствуясь с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1.  Информацию об итогах реализации программы повышение эффективности и энергосбережения в ВГО на 2010-2015 годы и целевые установки до 2020 года  за период 2010-2013 гг. принять к сведению.

2. Утвердить об итогах реализации программы повышение эффективности и энергосбережения в ВГО на 2010-2015 годы и целевые установки до 2020 года  за период 2010-2013 гг. (Прилагается).

3. Обнародовать настоящее Решение на официальном сайте Волчанского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по вопросам промышленной политики, вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Шмаков А.В.).

Глава Волчанского                                                                 Председатель Волчанской

городского округа                                                                  городской Думы

А.В.Вервейн                                                                        А.Ю.Пермяков

Отчет об  итогах реализации программы повышения эффективности и энергосбережения в ВГО на 2010-2015 годы и целевые установки до 2020 года

за период 2010-2013 гг.

Муниципальная целевая программа повышения эффективности и энергосбережения в Волчанском городском округе на 2010-2015 годы и целевые установки до 2020 года разработана во исполнение Распоряжения Правительства Свердловской области от 02.09.2009 г. № 923-ПП, Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации». Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Закона Свердловской области № 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области», Постановления Правительства Свердловской области от 24.03.2010 г. № 472-ПП «О региональной программе  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Свердловской области на 2010 02015 годы и целевых установках на период до 2020 года», «Рекомендаций по разработке муниципальных программ повышения энергетической эффективности и энергосбережению в Свердловской области», утвержденной Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 12.04.2010 г. № 27,Постановления главы Волчанского городского округа от 22 июня 2010 г. № 436 «О разработке и принятии муниципальной целевой программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности экономики по сокращению энергетических издержек в бюджетной сфере»

Муниципальная программа повышения эффективности и энергосбережения в Волчанском городском округе на 2010-2015 годы и целевые установки до 2020 года утверждена решением Волчанской городской Думой от 19.08.2010г. № 67.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации решением Волчанской городской Думы от 23.12.2013 г. №131 действие данной программы отменено с 01 января 2014 года.

Отчет об итогах реализации программы повышения эффективности и энергосбережения в ВГО на 2010-2015 годы и целевые установки до 2020 года необходим для подведения итогов выполнения Программы.

Планируемое финансирование мероприятий Программы:

2010 г. – Отсутствие финансирования

2011 г. – Общая стоимость мероприятий - 591 000 рублей, в т.ч. средства местного бюджета в размере 477 000 рублей, средства областного бюджета – 114 000 рублей. Фактическое освоение средств – 424 115,93 рублей, в т.ч. средства местного бюджета в размере 310 115,93 рублей, средства областного бюджета в размере 114 000 рублей. Освоение – 71,76%.

Для выполнения мероприятий программы предоставлены субсидии управляющей организации ООО «Комплекс»,  Оборудованы 83 общедомовыми приборами учета электрической энергии 78 многоквартирных жилых домов.

2012 г. – Планируемое финансирование Программы в 2012 году– 4930,716 рублей, освоено – 4930,316 рублей. Освоение – 99,99 %.

Планируемое финансирование мероприятия «Дооснащение бюджетных организаций приборами учета потребляемых (используемых) энергоресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, воды)» - 988 000,00 рублей, в т. ч. 715 000,00 рублей из местного бюджета, 273 000 рублей из областного бюджета, освоено 988 000,00 рублей (100%), установлено 9 коммерческих приборов учета тепла:

- в школе №26-3 прибора учета,

- в школе №23-1 прибор учета,

- в доме детского творчества- 1 прибор учета,

- в детской юношеской спортивной школе - 1 прибор учета,

- в детском садике №4 – 3 прибора учета.

Планируемое финансирование мероприятия «Оснащение приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых домов с разработкой проектно-сметной документации» - 666 700,00 рублей, в т.ч. из средств местного бюджета – 81 000,00 рублей, из областного бюджета – 585 700,00 рублей. Освоено 666 700,00 рублей (100%), установлено 123 общедомовых приборов учета электрической энергии в 101 многоквартирном доме и 18 общедомовых приборов учета холодной воды.

Планируемое финансирование мероприятия «Частотное регулирование электропривода водоснабжения» - 126 400, 00 рублей средства местного бюджета, освоено 126 000,00 рублей (99,7%), внедрено частотное регулирование электропривода водоснабжения на одном участке.

Планируемое финансирование мероприятия «Работы по замене вида резервного топлива на газомазутной котельной» - 4 008 316,00 рублей средства местного бюджета, освоено 4 008 316,00 рублей (100%).

2013 г. – 1017 685 рублей. Освоение 100%.

Энергетическое обследование бюджетных организаций, разработка энергетических паспортов (паспортизация) зданий – 29 000 рублей:

Оснащение приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых домов с разработкой проектно-сметной документации – 100 000 рублей;

Разработка схем тепло-, водоснабжения, водоотведения Волчанского городского округа – 189 000 рублей;

Дооснащение бюджетных организаций приборами учета потребляемых (используемых) энергоресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, воды)   - 699 685 рублей.

# Text boxes

Приложение к Решению

Волчанской городской Думы от 21.08.2014 г. № 61