|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
|  |  | к программе социально- экономического  развития Волчанского городского округа  на период до 2018 года |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**крупных инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации**

**на территории Волчанского городского округа в период до 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проекта | Срок реализации  (годы) | Объем инвестиций  (млн. руб.) | | | Исполнитель/  Координатор проекта | Финансирование проектов в 2017 году, млн. рублей  Краткий отчет о выполнении |
| в целом  по проекту | в том числе  с начала реализации гг. | % выполнения |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 1. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни (за счет бюджетов всех уровней) | | | | | | |
|  | Развитие коммунальной инфраструктуры (модернизация объектов ЖКХ, в том числе благоустройство) | | 2011-2017 | 275,429 | 272,328  (156,951) | 98,9 | Администрация ВГО,  МКУ «УГХ» | *ЖКХ:*  - оплата проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 5МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения южной части г. Волчанска» - 400,0 тыс. рублей;  - техническое присоединение блочно-модульной котельной мощностью на 5МВт – 1184,42 тыс. рублей;  - техническое присоединение блочно-модульной котельной мощностью на 20 МВт – 441,118 тыс. рублей;  - метрологическая экспертиза документации блочно-модульных котельных мощностью 5МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения южной части г. Волчанска и мощностью 0,6 МВт для газоснабжения МАОУ СОШ № 23 – 40,83 тыс. рублей;  - строительство блочно-модульной котельной мощностью 5МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения южной части г. Волчанска – 2744,77 тыс. рублей;  - строительство блочно-модульной котельной мощностью 20 МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения южной части г. Волчанска – 6754,6 тыс. рублей.  - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водовода питьевой воды – 671 тыс. рублей;  - экспертиза сметной документации «Ремонт наружных инженерных сетей по улицам: Кооперативная, Мичурина, Угольная, Социалистическая» - 87,417 тыс. рублей;  - экспертиза сметной документации «Ремонт наружных инженерных сетей по улицам: Пионерская, М.Горького, пер. Банный» - 69,313 тыс. рублей;  - приобретение материалов для капитального ремонта инженерных сетей – 856,46 тыс. рублей;  - предоставление субсидий ООО «Север» на модернизацию и капитальный ремонт инженерной инфраструктуры – 1871,671 тыс. рублей;  - приобретение продукции санитарно-технического назначения – 11,85 тыс. рублей.  *Газификация:*  - строительство подземного газопровода высокого давления и ГРП для газификации котельной МАОУ СОШ № 23 в г. Волчанске – 596,20 тыс. рублей;  - осуществление строительного контроля и приемку работ по строительству подземного газопровода высокого давления и ГРП для газификации котельной МАОУ СОШ № 23 – 37,52 тыс. рублей;  - строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,6 МВт для газоснабжения МАОУ СОШ № 23 – 1212,70 тыс. рублей  *Благоустройство:*  - выполнение инженерно-геодезических работ по объектам «Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская», «Комплексное благоустройство дворовой территории, ограниченной домами, расположенными по улицам Карпинского-Парковая-Кольцевая-Маяковского», «Благоустройство дворовой территории по ул. Первомайская» - 56,667 тыс. рублей;  - выполнение проектных работ и тех. присоединения по объекту «Благоустройство городского парка, расположенного по ул. Карпинского, 18» - 281,07 тыс. рублей;  - автоуслуги – 80, 0 тыс. рублей;  - приобретение материалов для выполнения работ по благоустройству территории городского округа – 1637,66 тыс. рублей;  - спиливание (163 тополя) и подрезка тополей – 424,0 тыс. рублей;  - выполнение работ по благоустройству территории Волчанского городского округа – 501,71 тыс. рублей.   * комплексное благоустройство дворовых территорий – 301,943 тыс. рублей (местный бюджет), в том числе:   - выполнение инженерно-геодезических работ – 40,0 тыс. рублей;  - разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий в кварталах улиц Карпинского – Маяковского – Кольцевая - Парковая; улиц Мичурина – Угольная – Социалистическая – Кооперативная; по ул. Первомайская д.1, 3, 5, 7, 11 - 150,0 тыс. рублей;  - экспертиза сметной документации на благоустройство дворовых территорий – 28,914 тыс. рублей;  - экспертиза сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская – 39,829 тыс. рублей;  - приобретение песка – 43,2 тыс. рублей.   * освещение улиц – 2519,50 тыс. рублей (местный бюджет), в т.ч.   - оплата за уличное освещение – 1595,1 тыс. рублей;  - обслуживание сетей уличного освещения – 516,75 тыс. рублей;  - приобретение и установка 58 опор уличного освещения – 400,0 тыс. рублей;  - тех. присоединение – 7,65 тыс. рублей.   * санитарная обработка городской территории от клещей – 97,08 тыс. рублей (местный бюджет); * организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 205,40 тыс. рублей (51)(областной бюджет); * Завершен 1 этап благоустройства Комсомольского парка: Проведены подготовительные работы, демонтажные, земляные работы, очищена канализация, дорожные одежды (1 этап), укрепление берегов водоемов, ремонт входной группы, 1 этап ограждения, наружное освещение. Приобретены малые архитектурные формы. |
|  | Строительство и капитальный ремонт жилищного фонда городского округа | | 2011-2017 | 345,894 | 345,884  (119,977) | 100,0 | Администрация ВГО,  МКУ «УГХ» | - приобретение жилых помещений (47 квартир) путем инвестирования в строительство жилого дома по ул. Западная, 2а:   * средства областного бюджета – 64904,19 тыс. рублей: * средства местного бюджета (софинансирование) – 2174,87 тыс. рублей;   - приобретение жилых помещений (17 квартир) в муниципальную собственность для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания – 13212,0 тыс. рублей, в том числе:   * средства областного бюджета – 12551,4 тыс. рублей; * средства местного бюджета – 660,6 тыс. рублей.   - реконструкция здания по ул. Карпинского, 14 – 13389,105 тыс. рублей (средства местного бюджета);  - на признание жилых домов аварийными и подлежащих сносу за счет средств местного бюджета израсходовано – 66,003 тыс. рублей (Коммунальная, 18; Стахановская, 10, Октябрьская, 9; Б. Окружная, 156, Молодежная, 44а; Пушкина, 25). Снесены дома, признанные непригодными для проживания: Западная, 8; 10; Уральского Комсомола, 13; Школьная, 2; Октябрьская, 40.  Взнос на капитальный ремонт составил 3,315 млн. рублей. Были отремонтированы: Советская, 1; 10; Октябрьская, 27 (отмостка, кровля, фасад); Карпинского, 17 (фасад, отмостка).  Ведется ремонт муниципального жилого фонда, в 2017 году отремонтированы 4 квартиры (Парковая, 7а-9, Первомайская, 5-8; Рабочая, 26-3$/ Советская, 15-15) на сумму 1,011 млн. рублей. Общая площадь отремонтированного жилья – 174,9 м2.  Содержание пустующего муниципального жилья – 1,0 млн. рублей (3,1 тысячи квадратных метров).  Для индивидуального жилищного строительства предоставлено 5 земельных участков общей площадью 6274 кв. м.  В 2017 году на улучшение жилищных условий реализовала свое право одна молодая семья из трех человек (сертификат получен в 2016 году):  - средства областного бюджета – 56,8 тыс. рублей;  - средства местного бюджета – 148,4 тыс. рублей.  Две молодые семьи (из трех и четырех человек) получили сертификат и реализовали право на улучшение жилищных условий:  - средства областного бюджета – 410,4 тыс. рублей;  - средства местного бюджета – 456,0 тыс. рублей. |
|  | Реализация мероприятий Программы поддержки занятости населения в Свердловской области | | 2017 | 0,246 | 0,246 | 100,0 | Администрация ВГО, ГУСЗН СО «Карпинский центр занятости»;  МАУК «КДЦ» | Уровень регистрируемой безработицы по отношению к трудоспособному населению фактически на 01.01.2018 года сложился 1,75 % (на 01.01.2017 года – 2,8 %). Официально зарегистрированных безработных граждан на 01.01.2018 года – 103 человека, уменьшение к уровню 2016 года 62 человека или 37,6 процентов. Количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями 82 вакансии (2016 год – 29 вакансий). Коэффициент напряженности на рынке труда – 1,3 процента, уменьшение к уровню 2016 года в 4,4 раза. На 01.01.2018 года в Центр занятости за информацией о положении на рынке труда обратилось 565 (746) человек, численность нашедших работу граждан – 554 (562) человека. Численность безработных граждан, получивших услугу по содействию самозанятости – 19 (11) человек. Профессиональное обучение безработных граждан: фактически прошло обучение 20 (31) человек; профессиональная ориентация: 272 (288) человека. В 2017 году были организованны общественные работы для 39 (24) безработных граждан, несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы – 90 человек. |
|  | Реализация мероприятий поддержки малого предпринимательства в Волчанском городском округе | | 2011-2017 | 3,459 | 3,452  (1,047) | 99,8 | Администрация ВГО, Волчанский Фонд поддержки предпринимательства | Федеральный бюджет – 100,499 тысячи рублей (100 процентов);  Областной бюджет – 634,877 тысяч рублей (100 процентов);  Местный бюджет – 311,524 тысячи рублей (97,9 процентов).  Предоставлены субсидии Волчанскому Фонду на поддержку СМП – 816,9 тысяч рублей (516,9 – областной; 300,0 – местный) и предоставление гранта СМП, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров времяпровождения детей – 230,0 тысяч рублей (100,499 – федеральный; 117,977 – областной; 11,524 – местный). Грант получил СМП на открытие детской игровой комнаты в гостиничном комплексе.  Волчанским Фондом выполнены мероприятия:  *Мероприятие «Формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории муниципального образования»*:  Фондом «Волчанский фонд поддержки малого предпринимательства» совместно с Комитетом по управлению имуществом Волчанского городского округа проводилась работа по формированию Перечня инвестиционных площадок, расположенных на территории Волчанского городского округа.  *Мероприятие «Разработка бизнес-планов, актуальных для территории муниципального образования»*:  Проводится анализ статистических материалов, аналитических исследований в целях определения рыночных ниш, перспективных для развития на территории Волчанского городского округа;  Проведен опрос субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Волчанского городского округа, по результатам которого определены ниши, перспективные для развития бизнеса на территории Волчанского городского округа.  *Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории муниципального образования (привлечение инвесторов на территории муниципального образования»*:  В автоматизированную информационную систему «Мониторинг МСП» введены и утверждены данные об имущественной, финансовой и образовательной видах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волчанского городского округа. Проводится работа по разработке бизнес-планов, актуальных для территории Волчанского городского округа.  *Мероприятие «Развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса»*:  Развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса» с привлечением не менее 26 участников программы «Школа бизнеса» из числа школьников и студентов; не менее 3 участников проекта «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы.  *Мероприятие «Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»*:  Обеспечено функционирование и наполнение официального сайта Фонда «Волчанский фонд поддержки малого предпринимательства» в сети Интернет, содержащего полный объем информации, необходимой для развития малого и среднего предпринимательства на территории Волчанского городского округа;  Настроена интернет рассылка зарегистрированным пользователям ресурса.  *Мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности»*:  26 августа 2017 года в честь празднования Дня города, прошел фестиваль «Волчанск-территория успеха», в рамках которого была организована выставка – ярмарка дегустации «Выбирай наше местное», участие в которой приняли местные производители товаров (АО «Волчанское» - мясная и молочная продукция, ИП Гимальский Д.А. – хлебобулочные изделия, ИП Сидорова А.В. – хлебобулочные изделия, ИП Сосновских И.Р. – мясная продукция). Также была организована ярмарка товаров различной специализации. Общее число участников составило 87 человек.  8 июля 2017 года ООО «Дебют» г. Екатеринбург проведен образовательный семинар на тему «Охрана труда» для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе представителей субъектов малого и среднего предпринимательства Волчанского городского округа в количестве 15 человек. |
|  | Капитальный ремонт, содержание и строительство дорог | | 2012-2017 | 66,57 | 57,12  (16,587) | 85,8 | Администрация ВГО,  МУП «ВАЭТ», МКУ «УГХ» | - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. М. Горького – 70,0 тыс. рублей;  - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Горняков – 700,0 тыс. рублей;  - дополнительные работы по ремонту автодороги по ул. Станционная – 530,82 тыс. рублей;  - асфальтирование автомобильных дорог по ул. Профсоюзная и ул. Московская – 5038,71 тыс. рублей;  - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Садовая – 900,0 тыс. рублей;  - ямочный ремонт автомобильных дорог – 1810,74 тыс. рублей;  - разработка экспертно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская – 24,3 тыс. рублей;  - проведение инженерно-геодезических работ на текущий ремонт дорог по ул. Пионерская, дворовых территорий – 28,33 тыс. рублей;  - проведение 1 этапа текущего ремонта автомобильной дороги по ул. Пионерская – 3950,88 тыс. рублей. Была необходимость замены инженерной инфраструктуры, а именно сетей теплоснабжения и водоснабжения на участке улицы Пионерской, поэтому провести полный текущий ремонт в отчетном периоде не удалось, ремонт был разбит на этапы, завершение 2 этапа планируется в 2018 году.  - расчистка дорог от снега, россыпь противогололедных материалов – 3488,54 тыс. рублей |
|  | | 2. Создание условий для устойчивого экономического роста (внебюджетные источники) | | | | | | |
|  | Создание завода по производству подвижного состава малых серий | | 2015-2018 | 1338,8 | 101,375 | 7,6 | Волчанский механический завод | Инвестирования в 2017 году не было |
|  | Строительство коровника на 140 голов КРС беспривязного содержания с роботодоением в поселке Вьюжный | | 2015-2017 | 15,375 | 15,375 | 100,0 | ОАО «Волчанское» | Объект введен в эксплуатацию |
|  | Создание производства по пошиву спец.одежды ООО «Спецрегион» на территории ВГО | | 2017-2018 | 10,7 | 11,25 | 105,1 | ИП Шаманаева | Ведется реконструкция выкупленного здания, создано 18 рабочих мест. |
|  | ИТОГО: | |  |  |  |  |  | 321,433 |
|  | Федеральный бюджет | |  |  |  |  |  | 40,590 |
|  | Областной бюджет | |  |  |  |  |  | 165,433 |
|  | Местный бюджет | |  |  |  |  |  | 88,162 |
|  | Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  | 27,248 |