|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  ПРИЛОЖЕНИЕ 1  |
|  |  | к программе социально- экономического развития Волчанского городского округа на период до 2018 года |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**крупных инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации**

**на территории Волчанского городского округа в период до 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Срок реализации(годы) | Объем инвестиций (млн. руб.) | Исполнитель/Координатор проекта | Финансирование проектов в 2017 году, млн. рублейКраткий отчет о выполнении |
| в целом по проекту | в том числе с начала реализации гг. | % выполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни (за счет бюджетов всех уровней) |
|  | Развитие коммунальной инфраструктуры (модернизация объектов ЖКХ, в том числе благоустройство)  | 2011-2017 | 275,429 | 272,328(156,951) | 98,9 | Администрация ВГО, МКУ «УГХ» | *ЖКХ:*- оплата проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 5МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения южной части г. Волчанска» - 400,0 тыс. рублей;- техническое присоединение блочно-модульной котельной мощностью на 5МВт – 1184,42 тыс. рублей;- техническое присоединение блочно-модульной котельной мощностью на 20 МВт – 441,118 тыс. рублей;- метрологическая экспертиза документации блочно-модульных котельных мощностью 5МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения южной части г. Волчанска и мощностью 0,6 МВт для газоснабжения МАОУ СОШ № 23 – 40,83 тыс. рублей;- строительство блочно-модульной котельной мощностью 5МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения южной части г. Волчанска – 2744,77 тыс. рублей;- строительство блочно-модульной котельной мощностью 20 МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения южной части г. Волчанска – 6754,6 тыс. рублей.- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водовода питьевой воды – 671 тыс. рублей;- экспертиза сметной документации «Ремонт наружных инженерных сетей по улицам: Кооперативная, Мичурина, Угольная, Социалистическая» - 87,417 тыс. рублей;- экспертиза сметной документации «Ремонт наружных инженерных сетей по улицам: Пионерская, М.Горького, пер. Банный» - 69,313 тыс. рублей;- приобретение материалов для капитального ремонта инженерных сетей – 856,46 тыс. рублей;- предоставление субсидий ООО «Север» на модернизацию и капитальный ремонт инженерной инфраструктуры – 1871,671 тыс. рублей;- приобретение продукции санитарно-технического назначения – 11,85 тыс. рублей.*Газификация:*- строительство подземного газопровода высокого давления и ГРП для газификации котельной МАОУ СОШ № 23 в г. Волчанске – 596,20 тыс. рублей;- осуществление строительного контроля и приемку работ по строительству подземного газопровода высокого давления и ГРП для газификации котельной МАОУ СОШ № 23 – 37,52 тыс. рублей;- строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,6 МВт для газоснабжения МАОУ СОШ № 23 – 1212,70 тыс. рублей*Благоустройство:*- выполнение инженерно-геодезических работ по объектам «Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская», «Комплексное благоустройство дворовой территории, ограниченной домами, расположенными по улицам Карпинского-Парковая-Кольцевая-Маяковского», «Благоустройство дворовой территории по ул. Первомайская» - 56,667 тыс. рублей;- выполнение проектных работ и тех. присоединения по объекту «Благоустройство городского парка, расположенного по ул. Карпинского, 18» - 281,07 тыс. рублей;- автоуслуги – 80, 0 тыс. рублей;- приобретение материалов для выполнения работ по благоустройству территории городского округа – 1637,66 тыс. рублей;- спиливание (163 тополя) и подрезка тополей – 424,0 тыс. рублей;- выполнение работ по благоустройству территории Волчанского городского округа – 501,71 тыс. рублей.* комплексное благоустройство дворовых территорий – 301,943 тыс. рублей (местный бюджет), в том числе:

- выполнение инженерно-геодезических работ – 40,0 тыс. рублей;- разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий в кварталах улиц Карпинского – Маяковского – Кольцевая - Парковая; улиц Мичурина – Угольная – Социалистическая – Кооперативная; по ул. Первомайская д.1, 3, 5, 7, 11 - 150,0 тыс. рублей;- экспертиза сметной документации на благоустройство дворовых территорий – 28,914 тыс. рублей;- экспертиза сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская – 39,829 тыс. рублей;- приобретение песка – 43,2 тыс. рублей.* освещение улиц – 2519,50 тыс. рублей (местный бюджет), в т.ч.

- оплата за уличное освещение – 1595,1 тыс. рублей;- обслуживание сетей уличного освещения – 516,75 тыс. рублей;- приобретение и установка 58 опор уличного освещения – 400,0 тыс. рублей;- тех. присоединение – 7,65 тыс. рублей.* санитарная обработка городской территории от клещей – 97,08 тыс. рублей (местный бюджет);
* организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 205,40 тыс. рублей (51)(областной бюджет);
* Завершен 1 этап благоустройства Комсомольского парка: Проведены подготовительные работы, демонтажные, земляные работы, очищена канализация, дорожные одежды (1 этап), укрепление берегов водоемов, ремонт входной группы, 1 этап ограждения, наружное освещение. Приобретены малые архитектурные формы.
 |
|  | Строительство и капитальный ремонт жилищного фонда городского округа  | 2011-2017 | 345,894 | 345,884(119,977) | 100,0 | Администрация ВГО, МКУ «УГХ» | - приобретение жилых помещений (47 квартир) путем инвестирования в строительство жилого дома по ул. Западная, 2а:* средства областного бюджета – 64904,19 тыс. рублей:
* средства местного бюджета (софинансирование) – 2174,87 тыс. рублей;

- приобретение жилых помещений (17 квартир) в муниципальную собственность для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания – 13212,0 тыс. рублей, в том числе:* средства областного бюджета – 12551,4 тыс. рублей;
* средства местного бюджета – 660,6 тыс. рублей.

- реконструкция здания по ул. Карпинского, 14 – 13389,105 тыс. рублей (средства местного бюджета);- на признание жилых домов аварийными и подлежащих сносу за счет средств местного бюджета израсходовано – 66,003 тыс. рублей (Коммунальная, 18; Стахановская, 10, Октябрьская, 9; Б. Окружная, 156, Молодежная, 44а; Пушкина, 25). Снесены дома, признанные непригодными для проживания: Западная, 8; 10; Уральского Комсомола, 13; Школьная, 2; Октябрьская, 40.Взнос на капитальный ремонт составил 3,315 млн. рублей. Были отремонтированы: Советская, 1; 10; Октябрьская, 27 (отмостка, кровля, фасад); Карпинского, 17 (фасад, отмостка). Ведется ремонт муниципального жилого фонда, в 2017 году отремонтированы 4 квартиры (Парковая, 7а-9, Первомайская, 5-8; Рабочая, 26-3$/ Советская, 15-15) на сумму 1,011 млн. рублей. Общая площадь отремонтированного жилья – 174,9 м2. Содержание пустующего муниципального жилья – 1,0 млн. рублей (3,1 тысячи квадратных метров).Для индивидуального жилищного строительства предоставлено 5 земельных участков общей площадью 6274 кв. м.В 2017 году на улучшение жилищных условий реализовала свое право одна молодая семья из трех человек (сертификат получен в 2016 году):- средства областного бюджета – 56,8 тыс. рублей;- средства местного бюджета – 148,4 тыс. рублей.Две молодые семьи (из трех и четырех человек) получили сертификат и реализовали право на улучшение жилищных условий:- средства областного бюджета – 410,4 тыс. рублей;- средства местного бюджета – 456,0 тыс. рублей.  |
|  | Реализация мероприятий Программы поддержки занятости населения в Свердловской области | 2017 | 0,246 | 0,246 | 100,0 | Администрация ВГО, ГУСЗН СО «Карпинский центр занятости»;МАУК «КДЦ» | Уровень регистрируемой безработицы по отношению к трудоспособному населению фактически на 01.01.2018 года сложился 1,75 % (на 01.01.2017 года – 2,8 %). Официально зарегистрированных безработных граждан на 01.01.2018 года – 103 человека, уменьшение к уровню 2016 года 62 человека или 37,6 процентов. Количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями 82 вакансии (2016 год – 29 вакансий). Коэффициент напряженности на рынке труда – 1,3 процента, уменьшение к уровню 2016 года в 4,4 раза. На 01.01.2018 года в Центр занятости за информацией о положении на рынке труда обратилось 565 (746) человек, численность нашедших работу граждан – 554 (562) человека. Численность безработных граждан, получивших услугу по содействию самозанятости – 19 (11) человек. Профессиональное обучение безработных граждан: фактически прошло обучение 20 (31) человек; профессиональная ориентация: 272 (288) человека. В 2017 году были организованны общественные работы для 39 (24) безработных граждан, несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы – 90 человек.  |
|  | Реализация мероприятий поддержки малого предпринимательства в Волчанском городском округе  | 2011-2017 | 3,459 | 3,452(1,047) | 99,8 | Администрация ВГО, Волчанский Фонд поддержки предпринимательства | Федеральный бюджет – 100,499 тысячи рублей (100 процентов);Областной бюджет – 634,877 тысяч рублей (100 процентов);Местный бюджет – 311,524 тысячи рублей (97,9 процентов).Предоставлены субсидии Волчанскому Фонду на поддержку СМП – 816,9 тысяч рублей (516,9 – областной; 300,0 – местный) и предоставление гранта СМП, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров времяпровождения детей – 230,0 тысяч рублей (100,499 – федеральный; 117,977 – областной; 11,524 – местный). Грант получил СМП на открытие детской игровой комнаты в гостиничном комплексе.Волчанским Фондом выполнены мероприятия:*Мероприятие «Формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории муниципального образования»*:Фондом «Волчанский фонд поддержки малого предпринимательства» совместно с Комитетом по управлению имуществом Волчанского городского округа проводилась работа по формированию Перечня инвестиционных площадок, расположенных на территории Волчанского городского округа.*Мероприятие «Разработка бизнес-планов, актуальных для территории муниципального образования»*:Проводится анализ статистических материалов, аналитических исследований в целях определения рыночных ниш, перспективных для развития на территории Волчанского городского округа;Проведен опрос субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Волчанского городского округа, по результатам которого определены ниши, перспективные для развития бизнеса на территории Волчанского городского округа.*Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории муниципального образования (привлечение инвесторов на территории муниципального образования»*:В автоматизированную информационную систему «Мониторинг МСП» введены и утверждены данные об имущественной, финансовой и образовательной видах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волчанского городского округа. Проводится работа по разработке бизнес-планов, актуальных для территории Волчанского городского округа.*Мероприятие «Развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса»*:Развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса» с привлечением не менее 26 участников программы «Школа бизнеса» из числа школьников и студентов; не менее 3 участников проекта «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы.*Мероприятие «Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»*:Обеспечено функционирование и наполнение официального сайта Фонда «Волчанский фонд поддержки малого предпринимательства» в сети Интернет, содержащего полный объем информации, необходимой для развития малого и среднего предпринимательства на территории Волчанского городского округа;Настроена интернет рассылка зарегистрированным пользователям ресурса.*Мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности»*:26 августа 2017 года в честь празднования Дня города, прошел фестиваль «Волчанск-территория успеха», в рамках которого была организована выставка – ярмарка дегустации «Выбирай наше местное», участие в которой приняли местные производители товаров (АО «Волчанское» - мясная и молочная продукция, ИП Гимальский Д.А. – хлебобулочные изделия, ИП Сидорова А.В. – хлебобулочные изделия, ИП Сосновских И.Р. – мясная продукция). Также была организована ярмарка товаров различной специализации. Общее число участников составило 87 человек.8 июля 2017 года ООО «Дебют» г. Екатеринбург проведен образовательный семинар на тему «Охрана труда» для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе представителей субъектов малого и среднего предпринимательства Волчанского городского округа в количестве 15 человек. |
|  | Капитальный ремонт, содержание и строительство дорог  | 2012-2017 | 66,57 | 57,12(16,587) | 85,8 | Администрация ВГО, МУП «ВАЭТ», МКУ «УГХ» | - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. М. Горького – 70,0 тыс. рублей;- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Горняков – 700,0 тыс. рублей;- дополнительные работы по ремонту автодороги по ул. Станционная – 530,82 тыс. рублей;- асфальтирование автомобильных дорог по ул. Профсоюзная и ул. Московская – 5038,71 тыс. рублей;- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Садовая – 900,0 тыс. рублей;- ямочный ремонт автомобильных дорог – 1810,74 тыс. рублей;- разработка экспертно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская – 24,3 тыс. рублей;- проведение инженерно-геодезических работ на текущий ремонт дорог по ул. Пионерская, дворовых территорий – 28,33 тыс. рублей;- проведение 1 этапа текущего ремонта автомобильной дороги по ул. Пионерская – 3950,88 тыс. рублей. Была необходимость замены инженерной инфраструктуры, а именно сетей теплоснабжения и водоснабжения на участке улицы Пионерской, поэтому провести полный текущий ремонт в отчетном периоде не удалось, ремонт был разбит на этапы, завершение 2 этапа планируется в 2018 году.- расчистка дорог от снега, россыпь противогололедных материалов – 3488,54 тыс. рублей |
|  | 2. Создание условий для устойчивого экономического роста (внебюджетные источники) |
|  | Создание завода по производству подвижного состава малых серий | 2015-2018 | 1338,8 | 101,375 | 7,6 | Волчанский механический завод | Инвестирования в 2017 году не было |
|  | Строительство коровника на 140 голов КРС беспривязного содержания с роботодоением в поселке Вьюжный | 2015-2017 | 15,375 | 15,375 | 100,0 | ОАО «Волчанское» | Объект введен в эксплуатацию |
|  | Создание производства по пошиву спец.одежды ООО «Спецрегион» на территории ВГО | 2017-2018 | 10,7 | 11,25 | 105,1 | ИП Шаманаева | Ведется реконструкция выкупленного здания, создано 18 рабочих мест. |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 321,433 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 40,590 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 165,433 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 88,162 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 27,248 |