СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Седьмое заседание

РЕШЕНИЕ № 49

г. Волчанск                                                                                                    16.06.2014 г.

О  мероприятиях по подготовке образовательных учреждений

к 2014-2015  учебному году

Заслушав информацию Адельфинской О.В., начальника Отдела образования «О  мероприятиях по подготовке образовательных учреждений к 2014-2015 учебному году», руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

Принять информацию «О  мероприятиях по подготовке образовательных учреждений к 2014-2015 учебному году»   к сведению (прилагается).

Глава Волчанского                                                                             Председатель Волчанской

городского округа                                                                              городской Думы

А.В.Вервейн                                                                                              А.Ю.Пермяков

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К 2014-2015 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году – одна из основных задач Отдела образования, руководителей образовательных учреждений в летний каникулярный период.

На балансе 7 учреждений системы образования городского округа находится 27 зданий. Здания построены по типовым проектам. Большая часть зданий имеет все виды благоустройства: водоснабжение, водоотведение, центральное отопление, электроснабжение. Здание МАОУ СОШ № 23 (ул. Молодежная, 68)  имеет свою котельную, работающую на твердом топливе. Здания МОЗЛ «Республика Грин» имеет автономное водоснабжение, отопление, выгребные ямы. Во всех школах и детских садах  функционируют пищеблоки, работающие на сырье, имеются лицензированные медицинские кабинеты, укомплектованные необходимым оборудованием.

Согласно ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения» нормативный срок эффективной эксплуатации здания до проведения капитального ремонта составляет в среднем 30 лет. По продолжительности эксплуатации: менее 30 лет эксплуатируются 3 здания учреждений образования, отдыха и оздоровления  (11% от общего числа зданий), от 30 до 60 лет – 19 зданий (70 %), более 60 лет – 5 здания (19%).

21 здание муниципальных образовательных учреждений (78%) нуждаются в капитальном ремонте, для 11 из них, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требуется значительный капитальный ремонт.

Кроме удовлетворительного состояния зданий, обеспечение технической безопасности учреждений образования, большое значение имеет состояние  материальной базы. Материально-техническая база образовательных учреждений, особенно построенных в период 1950-1970 годов, нуждается в существенной модернизации и обновлении как с точки зрения обеспечения безопасности объектов, так и для создания адекватных современным требованиям бытовых и санитарно-гигиенических условий, необходимых для реализации федеральных государственных образовательных стандартов.

С   целью    подготовки   ОУ к новому учебному году разработан План

мероприятий по подготовке   муниципальных  образовательных учреждений

к  2014 – 2015 учебному году. План включает в себя: мероприятия по улучшению  материально – технической базы и оснащения образовательных учреждений, санитарно – гигиенические и медицинские мероприятия, мероприятия по пожарной безопасности, по антитеррористической безопасности,  по профилактике детских дорожно-транспортных происшествий.

Во всех ОУ запланированы косметические ремонты (побелка, покраска) классов, групп, спален.  В двух учреждениях запланирован ремонт ограждений. Во всех проводятся химические и бактериологические исследования, дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка, медицинские осмотры, обучение санитарному и пожарному минимуму, приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения

В школах и детских садах установка резервных источников горячего водоснабжения, поверка на исправность технологического оборудования (электроплит, холодильного оборудования и т.д.), ремонт и оборудование пищеблоков.

В общеобразовательных учреждениях запланировано проведение капитального ремонта пожарной сигнализации, системы оповещение, установка аварийного освещения с целью приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности (в рамках Соглашения по  «Нашей новой школе»).

Параллельно с ремонтными работами образовательные учреждения проводят работы по оснащению учебных кабинетов, библиотек  учебными пособиями, компьютерной техникой за счет средств областного бюджета.

К началу учебного года необходимо обеспечить разработку, обновление Паспортов дорожной безопасности образовательного учреждения, осуществить визуальное оформление  Паспортов в виде щитов и стендов в зданиях образовательных учреждений. Разработать, откорректировать Паспорта антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательных учреждений.

Плановые расходы  бюджета на образовательные учреждения в 2014 году включающие в себя, в том числе и мероприятия по подготовке ОУ к новому учебному году представлены в таблице (прилагается).

Планируемые работы  в 2014 году:

МБОУ ДОД ВДМШ

- Приобретение учебных пособий и компьютерной техники.

- Приобретение  передвижного ультрафиолетового бактерицидного рециркулятора.

- Приобретение питьевого фонтанчика.

- Ремонт крыльца.

- Частичный ремонт кабинетов.

МКОУ ДОД ДДТ

- Завершение ремонтных работ фойе 1 этажа.

МКДОУ д/с № 4

- Ремонт полов музыкального зала  по ул.Мичурина,14.

- Частичная замена оконных блоков по ул.Мичурина,14.

- Ремонт пищеблока по пр. Комсомольскому,10.

- Частичный ремонт кровли по ул.Волчанская, 39.

- Установка новых двухсекционных моек.

- Приобретение холодильного оборудования.

- Приобретение игровых, учебных пособий и компьютерной техники.

- Частичная замена линолеума.

- Частичны ремонт системы отопления по ул. Мичурина,14, по ул.Волчанская, 39.

- Ремонт веранд по ул.Мичурина, 14.

- Приобретение и установка игрового оборудования по ул.Краснотурьинская,44.

МБДОУ д/с № 1

- Капитальный ремонт ограждения по ул.Карпинского.

- Приобретение игровых, учебных пособий и компьютерной техники.

- Частичная замена полового покрытия и линолеума в музыкальном зале по ул.Кольцевая.

- Капитальный ремонт лестничных пролетов по ул.Карпинского.

МАОУ СОШ № 23

- Замена окон в малом спортивном зале.

- Капитальный ремонт большого спортивного зале.

- Капитальный ремонт АПС, системы оповещения, установка аварийного освещения.

- Ремонт рекреаций 2,3 этажей.

- Замена светильников в учебных кабинетах.

- Замена полового покрытия в спортивном зале по ул. Молодежная, 68.

- Приобретение холодильного оборудования и весов.

- Проведение ремонтных работ в котельной.

- Приобретение учебных пособий и компьютерной техники.

МАОУ СОШ № 26

- Капитальный ремонт АПС, системы оповещения.

- Замена светильников в учебных кабинетах.

- Частичный ремонт ограждения по ул.Карпинского.

- Приобретение учебных пособий и компьютерной техники.

| Сведения о финансировании образовательных учреждений в 2014 году, в том числе по подготовке к началу 2014-2015 учебного года |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| № п/п | Наименование | МАОУ СОШ № 23 | МАОУ СОШ № 26 | МБДОУ № 1 | МКДОУ № 4 | МКОУ ДОД ДДТ | МБОУ ДОД ВДМШ | МБОУ ДОД ДЮСШ | Отдел образования ВГО | ИТОГО: |
| Объем денежных средств, предусмотренных в бюджете 2014 года на мероприятия по подготовке ОУ к началу нового учебного года | 1980949,82 | 1306730,7 | 1091035,11 | 1010008,76 | 100971,69 | 92340,29 | 8958284,32 | 0 | 14540320,7 |
| Фактические расходы на 01.06.2014 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |
| 1. | на ремонт ОУ |
| план | капитальный ремонт образовательных учреждений за счет средств местного бюджета | 215000 | 135000 |  |  |  |  |  |  | 350000 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| план | капитальный ремонт образовательных учреждений за счет средств областного бюджета | 191000 | 122000 |  |  |  |  |  |  | 313000 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| итого по плану | 406000 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663000 |
| итого по факту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | на выполнение противопожарных мероприятий, в том числе: |
| план | техническое обслуживание пожарной сигнализации | 100920 | 75300 | 69432 | 124440 | 46140 | 34392 | 46140 |  | 496764 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| план | переосвидетельствование огнетушителей и их зарадка | 4891,14 | 4891,14 | 4891,14 | 5630,04 | 1928,34 | 1928,34 | 1928,34 |  | 26088,48 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| план | испытание пожарных лестниц | 22695 | 20395 | 33750 | 45000 | 0 | 0 | 0 |  | 121840 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| план | проведение измерений в электросетях и оборудовании на пищеблоках, испытание диэлектрических перчаток | 9767,04 | 9767,04 | 8767,04 | 20692,64 | 5191,76 | 191,76 | 5191,76 |  | 59569,04 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| итого по плану | 138273,18 | 110353,18 | 116840,18 | 195762,68 | 53260,1 | 36512,1 | 53260,1 | 0 | 704261,52 |
| итого по факту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | на выполнение требований надзорных органов в том числе: |
| план | дератизация, дезинсекция помещений | 69500 | 75300 | 14998,86 | 46968,6 | 3052,96 | 1242,1 | 12897,38 |  | 223959,9 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| план | проведение санитарно-химических и бактериологических исследований, аккарицидная обработка | 103795,44 | 91921,92 | 83729,96 | 100780,68 | 3444,36 | 15078,36 | 3500 |  | 402250,72 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| план | медицинские осмотры сотрудников | 67993,2 | 32313,6 | 42411,6 | 83476,8 | 8078,4 | 10098 | 10098 |  | 254469,6 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| план | выявление дефектов в тепловых сетях | 38400 | 17900 | 20804,51 | 47520 | 21135,87 | 20409,73 | 23678,84 |  | 189848,95 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| план | гигиеническое обучение граждан, курсы по тепловым установкам, электробезопасности | 20750 | 17500 | 16250 | 24500 | 12000 | 9000 | 12250 |  | 112250 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| итого по плану | 300438,64 | 234935,52 | 178194,93 | 303246,08 | 47711,59 | 55828,19 | 62424,22 | 0 | 1182779,17 |
| итого по факту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | благоустройство территории и оборудование спортивных и игровых площадок |
| план | благоустройство территории и оборудование спортивных и игровых площадок в том числе по ул. Краснотурьинская, 44 |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 150000 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| план | капитальный ремонт ограждения детского сада МБДОУ № 1 |  |  | 600000 |  |  |  |  |  | 600000 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| план | реконструкция здания ДЮСШ, строительство зала бокса |  |  |  |  |  |  | 8700000 |  | 8700000 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| итого по плану | 0 | 0 | 600000 | 150000 | 0 | 0 | 8700000 | 0 | 9450000 |
| итого по факту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | на приобретение мебели, оборудования, дидактического и игрового оборудования |
| план | приобретение учебно-наглядных пособий и оборудования за счет средств областного бюджета | 1136238 | 704442 | 196000 | 361000 |  |  |  |  | 2397680 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| план | приобретение спортивного оборудования в рамках МЦП "Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Волчанского городского округа на 2010-2015 годы" |  |  |  |  |  |  | 37600 |  | 37600 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| план | приобретение спортивного оборудования |  |  |  |  |  |  | 105000 |  | 105000 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| итого по плану | 1136238 | 704442 | 196000 | 361000 | 0 | 0 | 142600 | 0 | 2540280 |
| итого по факту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Text boxes

Приложение к Решению

Волчанской городской Думы от 16.06.2014 г. № 49