СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛЧАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Десятое заседание

РЕШЕНИЕ № 49

г. Волчанск                                                                                                          31.08.2022 г.

Информация о готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Волчанского городского округа к отопительному периоду 2022/2023 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

- Информацию о готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Волчанского городского округа к отопительному периоду 2022/2023 г.г. принять к сведению (прилагается).

Глава Волчанского                                                     Председатель Волчанской

городского округа                                                       городской Думы

А.В. Вервейн                                                                          А.Ю. Пермяков

Приложение

к Решению Волчанской городской Думы от 31.08.2022 г. №49

Информация о готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Волчанского городского округа

к отопительному периоду 2022/2023 г.г.

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 
2022/2023 года осуществляется в соответствии с планом мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов соцкультбыта, коммунального и энергетического комплексов Волчанского городского округа к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года. Были выполнены работы по ремонту, модернизации объектов инженерной инфраструктуры, соцобъектов и жилфонда. 	С 8 августа осуществляется приемка объектов по готовности к отопительному периоду. На сегодняшний день готовность Волчанского городского округа к осенне – зимнему периоду составляет 97% .

Завершается ремонт ветхих инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения. На сегодняшний день заменено тепловых сетей 1,9 км и 1,7 км сетей водоснабжения.

Сформированы нормативные запасы топлива и материально-      технических резервов для ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса, что позволит обеспечить надежное электро- и теплоснабжение потребителей Волчанского городского округа. Созданный запас материально-технических ресурсов позволит оперативно устранять возможные технологические нарушения.

В период подготовки к новому отопительному сезону в рамках подпрограммы 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Волчанского городского округа» муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Волчанском городском округе до 2024 года» будет выполнена замена ветхих сетей водоснабжения 1,9 км., теплоснабжения 2,1 км. В 2021 году разработана проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция Северо-Волчанского водозаборного узла» с мероприятиями по водоподготовке, в целях обеспечения населения города Волчанска качественной питьевой водой. Приступить к реализации проекта планируется в 2022 году.

В 2020 году выполнена реконструкция подводящего газопровода к поселку Вьюжный. Для возможности газификации поселка выполнены строительно - монтажные работы «Газоснабжение жилых домов, муниципального оздоровительного загородного лагеря «Республика Грин» и газовой котельной, расположенных в поселке Вьюжный города Волчанска Свердловской области»,. Также разработаны 2 проекта по строительству новых блочно-модульных котельных в северной части города и в поселке Вьюжный, к строительству котельной в северной части планируется приступить в 2022 году.

Продолжаются строительно-монтажные работы по доведению газораспределительных сетей до жилых домов частного сектора в квартале, ограниченном улицами Островского – Кооперативная – Североуральская – Молодежная – Мичурина – Шевченко – Социалистическая – Труда – Вокзальная в городе Волчанске протяженностью порядка 6,5 км. Ведется строительство газораспределительных сетей к жилым домам частного сектора в квартале улиц Парковая – Октябрьская – Восточная – Короленко – Советская – Рабочая – Стахановская – Амбулаторная – переулок Малый в городе Волчанске протяженностью 4 км. Кроме этого, с июля 2021 года организована работа с населением по возможности бесплатной догазификации частных домовладений, предполагающей строительство газораспределительной сети до границы земельного участка.

Задолженность за тепло-энергоресурсы организаций, осуществляющих деятельность по оказанию жилищных и коммунальных услуг (муниципальное унитарное предприятие «Волчанский автоэлектротранспорт», общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-2», общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик», муниципальное унитарное предприятие «Волчанский теплоэнергетический комплекс»): По состоянию на 01.08.2022 года кредиторская задолженность составляет 97349 тыс. руб. по отношению к прошлому году по состоянию на 01.08.2021 года (69624 тыс. руб) увеличилась на 27725 тыс. руб. Выполняется претензионно-исковая работа управляющими компаниями, ресурсоснабжающей организацией. По должникам получено 661 исполнительных листа  на сумму 5320 тыс. руб., взыскано 2738 тыс. руб.